Додаток 2   
до Програми   
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України   
від 29 січня 2020 р. № 36)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  
з виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг   
загального користування державного значення на 2018-2022 роки

| Найменування завдання | Наймену-вання показника | Значення показника | | | | | | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | за роками | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення | кілометрів | 31,266 |  |  | 19,700 | 6,266 | 5,300 | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 120,21 | 94,82 | 2,45 |  | 22,94 |  |
|  |  | кошти МФО | 2 190,56 | 1 471,27 | 354,79 | 364,5 |  |  |
|  |  |  | кошти інвесторів | 2 018,86 |  |  | 500 | 684,86 | 834 |
|  |  |  |  | разом | 4 329,63 | 1 566,09 | 357,24 | 864,5 | 707,81 | 834 |
|  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | М-03-01 Північний обхід м. Борисполя (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |
|  |  |  |  | разом | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |
|  |  | 7,087 |  |  | 3,787 | 3,3 |  | М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) (Дніпропетровська область) | Укравтодор | державний бюджет | 986,21 |  | 135,49 | 785,73 | 65 |  |
|  |  |  | разом | 986,21 |  | 135,49 | 785,73 | 65 |  |
|  |  | 1,024 |  |  |  | 1,024 |  | М-05 Київ - Одеса  (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти МФО | 388,04 |  | 161,69 | 80 | 146,36 |  |
|  |  |  |  | разом | 388,04 |  | 161,69 | 80 | 146,36 |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | М-05-02 Київ - Біла Церква (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 7 300 |  |  | 1 500 | 2 400 | 3 400 |
|  |  |  |  | разом | 7 300 |  |  | 1 500 | 2 400 | 3 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,385 |  |  | 0,963 | 0,422 |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Київська, Львівська та Рівненська області) | Укравтодор | державний бюджет | 169,5 |  |  | 169,5 |  |  |
|  |  |  | кошти МФО | 732,84 |  |  | 142,65 | 501,29 | 88,9 |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 741,06 |  |  | 62,97 | 120,98 | 557,11 |
|  |  |  |  | разом | 1 643,4 |  |  | 375,12 | 622,27 | 646,01 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | М-06-01 Київ - Чоп  (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 7 400 |  |  |  | 3 800 | 3 600 |
|  |  |  |  | разом | 7 400 |  |  |  | 3 800 | 3 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-06-02 Велика кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 3 800 |  |  |  | 1 900 | 1 900 |
|  |  |  |  | разом | 3 800 |  |  |  | 1 900 | 1 900 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | М-06-03 Київ - Чоп -  контрольно-пропускний пункт “Дийда” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 000 |  |  | 50 | 50 | 900 |
|  |  |  |  | разом | 1 000 |  |  | 50 | 50 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-06-04 Київ - Чоп - /М-09/ (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 16,68 |  |  | 16,68 |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 000 |  |  | 75 | 75 | 850 |
|  |  |  |  | разом | 1 016,68 |  |  | 91,68 | 75 | 850 |
|  |  | 8,600 |  |  |  | 8,600 |  | М-09-01 Північний обхід м. Тернополя (Тернопільська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти МФО | 73,71 |  |  | 40,68 | 33,03 |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 706,42 |  |  | 871,31 | 476,33 | 358,78 |
|  |  |  |  | разом | 1 780,13 |  |  | 912 | 509,36 | 358,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | М-10-01 Львів - Краковець (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 6 765,2 |  |  | 1 000 | 1 900 | 3 865,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 6 765,2 |  |  | 1 000 | 1 900 | 3 865,2 |
|  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | М-10-02 Північний обхід м. Львова (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кошти МФО | 1 679,33 |  |  |  | 674,18 | 1 005,16 |
|  |  | кошти інвесторів | 7 131,71 |  |  | 1 360,39 | 1 350,61 | 4 420,71 |
|  |  |  | разом | 8 811,04 |  |  | 1 360,39 | 2 024,79 | 5 425,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест), будівництво мосту через р. Дунай (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 3 000 |  |  |  | 700 | 2 300 |
|  |  |  |  | разом | 3 000 |  |  |  | 700 | 2 300 |
|  |  | 6,446 | 6,446 |  |  |  |  | М-15-01 Обхід м. Рені (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 176,61 | 176,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | разом | 176,61 | 176,61 |  |  |  |  |
|  |  | 0,115 |  |  |  |  | 0,115 | М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (Тернопільська область) | Укравтодор | державний бюджет | 16,42 |  | 5,62 | 10,8 |  |  |
|  |  | кошти МФО | 82,4 |  |  | 20,06 | 30 | 32,34 |
|  |  | кошти інвесторів | 622,57 |  |  | 105,67 | 188,08 | 328,82 |
|  |  |  | разом | 721,4 |  | 5,62 | 136,54 | 218,08 | 361,16 |
|  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 33,4 |  | 16 | 17,4 |  |  |
|  |  |  |  | разом | 33,4 |  | 16 | 17,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-22-01 Обхід м. Кременчука (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти інвесторів | 300 |  |  |  | 100 | 200 |
|  |  |  |  | разом | 300 |  |  |  | 100 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжі (Запорізька область) | Укравтодор | державний бюджет | 3 351,26 |  | 41,26 | 510 | 1 000 | 1 800 |
|  |  |  | разом | 3 351,26 |  | 41,26 | 510 | 1 000 | 1 800 |
|  |  | 0,151 |  |  | 0,151 |  |  | Н-01 Київ - Знам’янка (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 32,49 |  | 25 | 7,49 |  |  |
|  |  |  | разом | 32,49 |  | 25 | 7,49 |  |  |
|  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  | Н-03 Житомир - Чернівці (Житомирська та Хмельницька області) | Укравтодор | державний бюджет | 11,02 |  | 0,02 | 1 | 10 |  |
|  |  |  | разом | 11,02 |  | 0,02 | 1 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  | разом | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | Н-22-01 Північний обхід м. Рівного (Рівненська область) | Укравтодор | державний бюджет | 835,97 |  | 8 | 10 | 350 | 467,97 |
|  |  | разом | 835,97 |  | 8 | 10 | 350 | 467,97 |
|  |  | 112,119 |  | 12,4 | 27,516 | 14,335 | 57,868 | Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 55 “Р-52 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка”) (Полтавська та Дніпропетровська області) | Укравтодор | державний бюджет | 17 278,73 | 1 004,92 | 1 620,12 | 2 958,55 | 2 301,73 | 9 393,41 |
|  |  | разом | 17 278,73 | 1 004,92 | 1 620,12 | 2 958,55 | 2 301,73 | 9 393,41 |
|  |  | 0,202 |  | 0,202 |  |  |  | Р-24 Татарів - Косів -  Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 27,63 | 8,35 | 19,28 |  |  |  |
|  |  | разом | 27,63 | 8,35 | 19,28 |  |  |  |
|  |  | 5,264 |  |  | 5,264 |  |  | Р-30-01 Під’їзд до м. Ірпеня (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | разом | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 1,921 |  |  | 1,921 |  |  | Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці (Чернівецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 138,59 |  | 10,08 | 128,51 |  |  |
|  |  | разом | 138,59 |  | 10,08 | 128,51 |  |  |
|  |  | 0,241 |  |  | 0,241 |  |  | Т-09-10 Бурштин - Калуш  (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 65,17 | 0,36 | 20 | 44,81 |  |  |
|  |  | разом | 65,17 | 0,36 | 20 | 44,81 |  |  |
|  |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 | Т-14-02 Східниця - Пісочна (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 220,72 |  |  |  | 110,36 | 110,36 |
|  |  | разом | 220,72 |  |  |  | 110,36 | 110,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-03 Грушів - Немирів (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 7,21 |  |  | 7,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 7,21 |  |  | 7,21 |  |  |
|  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 | Т-18-01 Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно (Рівненська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти МФО | 59,44 |  |  | 18,8 | 22,51 | 18,14 |
|  |  |  | кошти інвесторів | 466,92 |  |  | 46,69 | 123,09 | 297,14 |
|  |  |  | разом | 526,37 |  |  | 65,49 | 145,6 | 315,28 |
|  |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  | Т-23-08 Гуків - Дунаївці - Могилів-Подільський (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 199,86 |  |  | 145,44 | 54,42 |  |
|  |  | разом | 199,86 |  |  | 145,44 | 54,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт “Дяківці” (Чернівецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  | разом | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  | 18,4 |  |  |  | 4,6 | 13,8 | Обхід м. Берегового та с. Астей до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Лужанка” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 501,25 |  |  |  | 501,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 148,22 |  |  |  | 148,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 714,56 |  | 0,5 | 309,73 | 143,23 | 261,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 364,03 |  | 0,5 | 309,73 | 792,7 | 261,1 |
| Разом за завданням 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 726,13 | 2 756,34 | 2 420,62 | 11 376,58 | 21 183,47 | 36 989,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 24 204,28 | 1 285,07 | 1 903,65 | 4 828,12 | 4 415,71 | 11 771,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 5 354,55 | 1 471,27 | 516,47 | 666,7 | 1 555,57 | 1 144,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 45 167,31 |  | 0,5 | 5 881,77 | 15 212,18 | 24 072,86 |
| Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення | кілометрів | 48,075 |  | 5,445 |  | 12,63 | 30 | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Полтавська та Харківська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 216,11 | 587,56 | 30,65 |  | 597,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 2 273,19 | 745,91 | 872,08 | 655,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 2 123,09 |  |  | 123,09 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 5 612,39 | 1 333,46 | 902,73 | 778,29 | 1 597,9 | 1 000 |
|  |  | 22,1 |  |  | 22,1 |  |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 1 168,97 | 209,22 | 371,46 | 588,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 169,47 | 209,22 | 371,46 | 588,8 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | М-06-01 Київ - Чоп (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кошти інвесторів | 10 000 |  |  | 3 000 | 4 000 | 3 000 |
|  |  | разом | 10 000 |  |  | 3 000 | 4 000 | 3 000 |
|  |  | 7,5 |  | 4,1 |  | 3,4 |  | М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) (Волинська область) | Укравтодор | державний бюджет | 183,84 |  | 76,74 | 1 | 106,1 |  |
|  |  | разом | 183,84 |  | 76,74 | 1 | 106,1 |  |
|  |  | 19,037 | 1,048 | 4,189 |  | 6,9 | 6,9 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) (Кіровоградська, Львівська, Хмельницька та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 007,47 | 187,66 | 398,8 | 7,02 |  | 414 |
|  |  | кошти МФО | 509,41 | 129,43 | 209,28 | 170,7 |  |  |
|  |  | кошти інвесторів | 2 391,3 |  |  |  | 2 391,3 |  |
|  |  | разом | 3 908,18 | 317,09 | 608,07 | 177,72 | 2 391,3 | 414 |
|  |  | 6,909 |  |  |  | 6,909 |  | М-21 Виступовичі -  Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 245,63 |  |  |  | 245,63 |  |
|  |  | разом | 245,63 |  |  |  | 245,63 |  |
|  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |  | Н-01 Київ - Знам’янка (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 168,1 |  |  | 168,1 |  |  |
|  |  | разом | 168,1 |  |  | 168,1 |  |  |
|  |  | 8,4 |  |  |  | 8,4 |  | Н-03 Житомир - Чернівці (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 249 |  |  | 99 | 150 |  |
|  |  | разом | 249 |  |  | 99 | 150 |  |
|  |  | 11,6 |  |  |  | 11,6 |  | Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь (Полтавська та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 743,11 | 50 | 242,4 | 40 | 410,71 |  |
|  |  | разом | 743,11 | 50 | 242,4 | 40 | 410,71 |  |
|  |  | 0,425 |  |  | 0,425 |  |  | Н-12 Суми - Полтава з обходом м. Сум (Сумська область) | Укравтодор | державний бюджет | 116 | 10,5 | 37,5 | 68 |  |  |
|  |  | разом | 116 | 10,5 | 37,5 | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв (Кіровоградська область) | Укравтодор | державний бюджет | 124,38 |  | 124,38 |  |  |  |
|  |  | разом | 124,38 |  | 124,38 |  |  |  |
|  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  | Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Волинська область) | Укравтодор | державний бюджет | 27,82 |  | 27,82 |  |  |  |
|  |  | разом | 27,82 |  | 27,82 |  |  |  |
|  |  | 5,785 |  |  | 5,785 |  |  | Н-23 Кропивницький -  Кривий Ріг - Запоріжжя (Кіровоградська область) | Укравтодор | державний бюджет | 204,8 |  |  | 204,8 |  |  |
|  |  | разом | 204,8 |  |  | 204,8 |  |  |
|  |  | 42,72 |  |  | 14,922 | 6,95 | 20,848 | Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 6 194,95 | 426,92 | 602 | 1 257,31 | 919,66 | 2 989,08 |
|  |  | разом | 6 194,95 | 426,92 | 602 | 1 257,31 | 919,66 | 2 989,08 |
|  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  | Р-60 Кролевець - Конотоп -  Ромни - Пирятин (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 89,14 |  |  | 40 | 49,14 |  |
|  |  | разом | 89,14 |  |  | 40 | 49,14 |  |
|  |  | 9,245 |  |  | 9,245 |  |  | Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 230,8 | 59,9 | 166,92 | 3,98 |  |  |
|  |  | разом | 230,8 | 59,9 | 166,92 | 3,98 |  |  |
|  |  | 21,976 |  |  | 6,738 |  | 15,238 | Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам’янка-Бузька - Бібрка (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 505,52 | 0,1 | 115 | 50 | 170,21 | 170,21 |
|  |  | разом | 505,52 | 0,1 | 115 | 50 | 170,21 | 170,21 |
|  |  | 0,219 |  |  |  | 0,219 |  | Т-17-05 Лохвиця - Гадяч - Охтирка - контрольно-пропускний пункт “Велика Писарівка” (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 106,05 |  |  | 40 | 66,05 |  |
|  |  | разом | 106,05 |  |  | 40 | 66,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 879,18 | 2 407,18 | 3 275,03 | 6 517 | 10 106,69 | 7 573,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 11 413,22 | 1 322,63 | 1 822,21 | 1 979,71 | 2 715,39 | 3 573,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 3 951,57 | 1 084,55 | 1 452,82 | 1 414,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 14 514,39 |  |  | 3 123,09 | 7 391,3 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення | кілометрів | 81,336 |  |  |  | 1,266 | 80,07 | М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 5,05 |  | 0,05 | 5 |  |  |
|  |  | кошти МФО | 3 387,97 | 410,93 | 801,22 | 468,3 | 221,71 | 1 485,81 |
|  |  | кошти інвесторів | 358,03 |  |  |  | 97,69 | 260,34 |
|  |  |  |  | разом | 3 751,05 | 410,93 | 801,27 | 473,3 | 319,41 | 1 746,15 |
|  |  | 125,243 |  |  | 18,543 | 106,7 |  | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Київська, Полтавська, Харківська та Донецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 984,28 | 54 | 39,2 | 308,39 | 582,68 |  |
|  |  |  | кошти МФО | 2 941,8 | 161,46 | 599,79 | 698,52 | 1 482,03 |  |
|  |  |  |  | разом | 3 926,08 | 215,47 | 638,99 | 1 006,91 | 2 064,71 |  |
|  |  | 135,702 |  | 9,507 | 6,5 |  | 119,695 | М-05 Київ - Одеса (Київська, Кіровоградська, Одеська та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 448,15 | 128,35 | 111,76 | 181,04 | 27 |  |
|  |  | кошти МФО | 3 035,66 | 280,3 | 651,59 | 760,2 | 254,67 | 1 088,91 |
|  |  | кошти інвесторів | 16 708,38 |  |  | 5 296,77 | 5 229,47 | 6 182,15 |
|  |  |  | разом | 20 192,19 | 408,65 | 763,34 | 6 238 | 5 511,14 | 7 271,06 |
|  |  | 150,024 |  |  | 40,024 | 40 | 70 | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Львівська та Рівненська області) | Укравтодор | державний бюджет | 13,41 |  |  | 13,41 |  |  |
|  |  |  | кошти інвесторів | 10 000 |  |  | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
|  |  |  |  | разом | 10 013,41 |  |  | 3 013,41 | 3 000 | 4 000 |
|  |  | 14,9 |  |  |  |  | 14,9 | М-08 Обхід м. Ужгорода - контрольно-пропускний пункт “Ужгород” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кошти інвесторів | 455,12 |  |  |  | 69,04 | 386,08 |
|  |  |  | разом | 455,12 |  |  |  | 69,04 | 386,08 |
|  |  | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  | М-09 Тернопіль - Львів -  Рава-Руська (на м. Люблін) (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 27,78 | 27,78 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 27,78 | 27,78 |  |  |  |  |
|  |  | 8,635 |  |  | 8,635 |  |  | М-11 Львів - Шегині (на м. Краків) (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 170,56 | 127,21 | 2,35 | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 170,56 | 127,21 | 2,35 | 41 |  |  |
|  |  | 155,467 |  | 14,927 | 37,74 |  | 102,8 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) (Вінницька, Кіровоградська та Хмельницька області) | Укравтодор | державний бюджет | 4 747,99 | 25 | 912,83 | 2 049,31 |  | 1 760,85 |
|  |  | разом | 4 747,99 | 25 | 912,83 | 2 049,31 |  | 1 760,85 |
|  |  | 15,6 |  |  |  | 15,6 |  | М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) (Донецька, Миколаївська та Одеська області) | Укравтодор | державний бюджет | 451,3 |  |  | 90,2 | 361,1 |  |
|  |  | разом | 451,3 |  |  | 90,2 | 361,1 |  |
|  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 32,97 | 32,97 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 32,97 | 32,97 |  |  |  |  |
|  |  | 52,348 |  | 0,345 | 0,802 |  | 51,2 | М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (Дніпропетровська та Запорізька області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 501,24 | 20,15 | 3,02 | 44,58 |  | 1 433,49 |
|  |  | разом | 1 501,24 | 20,15 | 3,02 | 44,58 |  | 1 433,49 |
|  |  | 191,968 |  |  | 5,1 | 47,168 | 139,7 | М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (Волинська, Тернопільська та Чернівецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 3 874,5 |  | 75 | 130,28 | 1 221,08 | 2 448,14 |
|  |  | разом | 3 874,5 |  | 75 | 130,28 | 1 221,08 | 2 448,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-20 Харків - Щербаківка (на м. Бєлгород) (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  | разом | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  | 47,378 |  |  |  | 0,049 | 47,329 | М-21 Виступовичі -  Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 083,53 |  |  |  | 49,08 | 1 034,46 |
|  |  | разом | 1 083,53 |  |  |  | 49,08 | 1 034,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-22 Полтава - Олександрія (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 2,16 | 2,16 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 2,16 | 2,16 |  |  |  |  |
|  |  | 33,4 |  |  |  | 14,7 | 18,7 | М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 637,91 |  |  |  | 94,05 | 543,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 687,91 |  |  |  | 144,05 | 543,86 |
|  |  | 46 |  |  |  | 21,04 | 25 | М-24 Велика Добронь -  Мукачево - Берегове -  контрольно-пропускний пункт “Лужанка” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 625,71 |  |  | 3 | 104,09 | 518,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 675,71 |  |  | 3 | 154,09 | 518,63 |
|  |  | 26,4 |  |  |  | 10,7 | 15,7 | М-26 Контрольно-пропускний пункт “Вилок” - Вилок - Неветленфолу - контрольно-пропускний пункт “Дякове” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 349,06 |  |  |  | 96,04 | 253,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 349,06 |  |  |  | 96,04 | 253,02 |
|  |  | 101,015 |  |  |  |  | 101,015 | Н-01 Київ - Знам’янка (Київська та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 925 |  |  |  |  | 925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 82,25 | 52,85 | 29,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 3 171 |  |  | 317,1 | 1 268,4 | 1 585,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 4 178,25 | 52,85 | 29,4 | 317,1 | 1 268,4 | 2 510,5 |
|  |  | 0,046 |  |  |  | 0,046 |  | Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка (Вінницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 152 |  |  |  | 152 |  |
|  |  | разом | 152 |  |  |  | 152 |  |
|  |  | 16,261 | 0,6 | 7,19 | 5,221 | 3,25 |  | Н-03 Житомир - Чернівці (Хмельницька та Чернівецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 855,18 | 115,37566 | 265,3 | 412,87 | 61,64 |  |
|  |  | разом | 855,18 | 115,38 | 265,3 | 412,87 | 61,64 |  |
|  |  | 5,919 | 1 | 4,919 |  |  |  | Н-07 Київ - Суми - Юнаківка  (на м. Курськ) (Сумська та Чернігівська області) | Укравтодор | державний бюджет | 581,48 | 32,81 | 148,67 | 400 |  |  |
|  |  | разом | 581,48 | 32,81 | 148,67 | 400 |  |  |
|  |  | 31,182 |  | 31,182 |  |  |  | Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 811,75 |  | 811,75 |  |  |  |
|  |  | разом | 811,75 |  | 811,75 |  |  |  |
|  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  | Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 44,5 |  |  | 44,5 |  |  |
|  |  | разом | 44,5 |  |  | 44,5 |  |  |
|  |  | 51,525 |  |  |  |  | 51,525 | Н-10 Стрий -  Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) (Івано-Франківська та Чернівецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 566,62 |  |  | 10 |  | 556,62 |
|  |  | разом | 566,62 |  |  | 10 |  | 556,62 |
|  |  | 5,901 |  |  | 5,901 |  |  | Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) (Миколаївська область) | Укравтодор | державний бюджет | 200,77 |  |  | 200,77 |  |  |
|  |  | разом | 200,77 |  |  | 200,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 |  |  |  |  | 87 | Н-13 Львів - Самбір - Ужгород (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 926,85 |  |  |  |  | 926,85 |
|  |  | разом | 926,85 |  |  |  |  | 926,85 |
|  |  | 74,197 |  |  | 74,197 |  |  | Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв (Миколаївська область) | Укравтодор | державний бюджет | 2 159,49 | 0,3 | 378,65 | 1 780,55 |  |  |
|  |  | разом | 2 159,49 | 0,3 | 378,65 | 1 780,55 |  |  |
|  |  | 0,051 |  |  | 0,051 |  |  | Н-15 Запоріжжя - Донецьк (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 13,69 |  | 8,5 | 5,19 |  |  |
|  |  | разом | 13,69 |  | 8,5 | 5,19 |  |  |
|  |  | 97,37 |  |  |  | 18,7 | 78,67 | Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 2 509 |  |  |  | 374 | 2 135 |
|  |  | разом | 2 509 |  |  |  | 374 | 2 135 |
|  |  | 17,042 |  |  | 0,042 | 17 |  | Н-18 Івано-Франківськ -  Бучач - Тернопіль (Тернопільська область) | Укравтодор | державний бюджет | 298,35 |  |  | 73,35 | 225 |  |
|  |  | разом | 298,35 |  |  | 73,35 | 225 |  |
|  |  | 0,064 |  |  | 0,064 |  |  | Н-21 Старобільськ -  Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 32,63 |  |  | 32,63 |  |  |
|  |  | разом | 32,63 |  |  | 32,63 |  |  |
|  |  | 19,2 |  |  | 6,2 | 13 |  | Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Рівненська область) | Укравтодор | державний бюджет | 295,8 | 16 | 24,83 | 254,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 213,1 |  | 64,55 | 38,83 | 109,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 508,9 | 16 | 89,38 | 293,8 | 109,72 |  |
|  |  | 12,152 | 0,051 | 0,101 |  |  | 12 | Н-26 Чугуїв - Мілове  (через м. Старобільськ) (Луганська та Харківська області) | Укравтодор | державний бюджет | 53,13 | 34,13 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 230,16 |  |  | 2,16 | 57 | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 283,29 | 34,13 | 19 | 2,16 | 57 | 171 |
|  |  | 31 |  |  |  |  | 31 | Н-30 Василівка - Бердянськ (Запорізька область) | Укравтодор | державний бюджет | 868 |  |  |  |  | 868 |
|  |  |  | разом | 868 |  |  |  |  | 868 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,076 |  |  | 0,076 | 6 |  | Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка (Донецька та Луганська області) | Укравтодор | державний бюджет | 244,88 | 22,79 |  | 22,09 | 200 |  |
|  |  | разом | 244,88 | 22,79 |  | 22,09 | 200 |  |
|  |  | 49,2 |  |  |  |  | 49,2 | Р-24 Татарів - Косів -  Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 400 |  |  |  |  | 400 |
|  |  | разом | 400 |  |  |  |  | 400 |
|  |  | 24,174 |  |  | 16,074 | 8,1 |  | Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 361,17 |  | 112,72 | 168,45 | 80 |  |
|  |  | разом | 361,17 |  | 112,72 | 168,45 | 80 |  |
|  |  | 4,575 | 4,575 |  |  |  |  | Р-40 Рава-Руська - Яворів - Судова Вишня (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1,32 | 1,32 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 1,32 | 1,32 |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | Р-46 Харків - Охтирка (Сумська область) | Укравтодор | державний бюджет | 11,54 | 11,54 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 11,54 | 11,54 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | Р-48 Кам’янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір’я (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 240 |  |  |  |  | 240 |
|  |  | разом | 240 |  |  |  |  | 240 |
|  |  | 7,803 | 7,7 |  | 0,103 |  |  | Р-49 Васьковичі - Шепетівка (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 116,48 | 76,66 |  | 39,82 |  |  |
|  |  | разом | 116,48 | 76,66 |  | 39,82 |  |  |
|  |  | 17,8 |  |  |  |  | 17,8 | Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 183 |  |  |  |  | 183 |
|  |  | разом | 183 |  |  |  |  | 183 |
|  |  | 14,2 |  |  | 0,1 |  | 14,1 | Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин (Полтавська та Сумська області) | Укравтодор | державний бюджет | 289,12 |  |  | 26,77 |  | 262,35 |
|  |  | разом | 289,12 |  |  | 26,77 |  | 262,35 |
|  |  | 13,8 |  |  | 13,8 |  |  | Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 116,5 |  | 20 | 96,5 |  |  |
|  |  | разом | 116,5 |  | 20 | 96,5 |  |  |
|  |  | 128,27 |  |  |  |  | 128,27 | Р-66 Контрольно-пропускний пункт “Демино-Олександрівка” -  Сватове - Лисичанськ - Луганськ (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 381,2 |  | 1,6 |  |  | 379,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 2 076,62 |  |  | 19,49 | 514,28 | 1 542,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 457,82 |  | 1,6 | 19,49 | 514,28 | 1 922,45 |
|  |  | 46,867 |  |  |  |  | 46,867 | Р-67 Чернігів - Ніжин -  Прилуки - Пирятин (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 643,05 |  |  |  |  | 643,05 |
|  |  | разом | 643,05 |  |  |  |  | 643,05 |
|  |  | 44,217 |  |  | 0,817 |  | 43,4 | Т-04-03 Мар’янське - Берислав - /Р-47/ (Херсонська область) | Укравтодор | державний бюджет | 648,8 |  |  | 77,33 |  | 571,47 |
|  |  | разом | 648,8 |  |  | 77,33 |  | 571,47 |
|  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | Т-05-13 Лиман - Бахмут - Горлівка (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 7,43 |  |  | 7,43 |  |  |
|  |  | разом | 7,43 |  |  | 7,43 |  |  |
|  |  | 28,15 |  |  | 8,45 | 19,7 |  | Т-05-14 Добропілля - Лиман (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 906,05 | 6,36 | 225,5 | 310,02 | 364,17 |  |
|  |  | разом | 906,05 | 6,36 | 225,5 | 310,02 | 364,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-05-15 Олександрівка - Покровськ - Костянтинопіль (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 9,42 | 9,42 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 9,42 | 9,42 |  |  |  |  |
|  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  | Т-05-23 /Н-20/ - Кременівка - Ялта (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 75 |  |  | 0,2 | 74,8 |  |
|  |  | разом | 75 |  |  | 0,2 | 74,8 |  |
|  |  | 2,476 |  |  |  | 2,476 |  | Т-06-12 Новоград-Волинський - Полонне - Старокостянтинів (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 39,26 |  |  | 1 | 38,26 |  |
|  |  | разом | 39,26 |  |  | 1 | 38,26 |  |
|  |  | 4,2 |  |  |  | 4,2 |  | Т-10-13 Фастів - Кожанка - Фурси - Яблунівка - Володарка (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |
|  |  | 13,8 |  |  |  | 13,8 |  | Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 93,29 |  |  |  | 93,29 |  |
|  |  | разом | 93,29 |  |  |  | 93,29 |  |
|  |  | 45,445 |  |  | 0,045 |  | 45,4 | Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт “Танюшівка” - Старобільськ - Бахмут (Донецька та Луганська області) | Укравтодор | державний бюджет | 16,29 |  |  | 16,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 870,77 |  |  | 8,17 | 215,65 | 646,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 887,06 |  |  | 24,46 | 215,65 | 646,95 |
|  |  | 0,199 |  |  | 0,199 |  |  | Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 37,94 |  |  | 37,94 |  |  |
|  |  | разом | 37,94 |  |  | 37,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21,31 |  |  |  | 21,31 |  | Т-14-01 Контрольно-пропускний пункт “Смільниця” - Старий Самбір (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 659,87 |  | 7,21 | 29,13 | 412,18 | 211,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 659,87 |  | 7,21 | 29,13 | 412,18 | 211,34 |
|  |  | 25,8 |  |  |  |  | 25,8 | Т-14-02 Східниця - Пісочна (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 166,99 |  |  |  |  | 166,99 |
|  |  |  | разом | 166,99 |  |  |  |  | 166,99 |
|  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  | Т-14-03 Грушів - Немирів (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 119,4 |  | 10,35 | 22,13 | 86,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 119,4 |  | 10,35 | 22,13 | 86,92 |  |
|  |  | 53,17 |  |  |  | 53,17 |  | Т-14-04 Червоноград -  Рава-Руська (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 390,76 |  | 61,75 | 32,53 | 801,83 | 494,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 390,76 |  | 61,75 | 32,53 | 801,83 | 494,64 |
|  |  | 0,024 | 0,024 |  |  |  |  | Т-14-10 Броди - Червоноград (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | разом | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |
|  |  | 31,1 |  |  |  |  | 31,1 | Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 132,99 |  |  |  |  | 132,99 |
|  |  |  | разом | 132,99 |  |  |  |  | 132,99 |
|  |  | 47,819 | 9,068 | 11,200 | 23,556 |  | 3,995 | Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 669,51 | 180,56 | 310,95 | 162 | 8 | 8 |
|  |  |  | разом | 669,51 | 180,56 | 310,95 | 162 | 8 | 8 |
|  |  | 46,4 |  |  |  | 46,4 |  | Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 447,68 |  | 244,31 | 38,23 | 718,22 | 446,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 447,68 |  | 244,31 | 38,23 | 718,22 | 446,92 |
|  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  | Т-14-20 Яворів - Грушів (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кошти інвесторів | 334,98 |  | 125,43 | 39,13 | 170,42 |  |
|  |  | разом | 334,98 |  | 125,43 | 39,13 | 170,42 |  |
|  |  | 49,523 | 9,867 |  | 10,269 |  | 29,387 | Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам’янка-Бузька - Бібрка (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 048,95 | 12,77 | 270,26 | 143,02 | 311,45 | 311,45 |
|  |  |  | разом | 1 048,95 | 12,77 | 270,26 | 143,02 | 311,45 | 311,45 |
| Разом за завданням 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 688,7 | 1 844,56 | 6 338,78 | 17 960,62 | 19 339,45 | 35 205,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 31 492,46 | 939,02 | 3 743,19 | 7 186,91 | 4 236,04 | 15 387,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 9 547,68 | 905,54 | 2 081,99 | 1 927,02 | 2 058,41 | 2 574,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 39 648,56 |  | 513,6 | 8 846,69 | 13 045 | 17 243,27 |
| Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення | кілометрів | 60,161 | 42,901 | 5,26 | 12 |  |  | М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 572,02 | 280,42 | 58,21 | 233,4 |  |  |
|  | разом | 572,02 | 280,42 | 58,21 | 233,4 |  |  |
|  | 20,315 | 7,5 | 7,7 | 5,115 |  |  | М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ (на м. Брянськ) (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 211,84 | 70,45 | 127,39 | 14 |  |  |
|  |  | разом | 211,84 | 70,45 | 127,39 | 14 |  |  |
|  |  | 115,208 | 44,408 | 3,8 |  | 67 |  | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Донецька, Київська, Полтавська та Харківська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 463,04 | 854,72 | 138,13 | 0,2 | 470 |  |
|  |  | разом | 1 463,04 | 854,72 | 138,13 | 0,2 | 470 |  |
|  |  | 65,62 | 21,62 |  |  | 44 |  | М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) (Дніпропетровська та Кіровоградська області) | Укравтодор | державний бюджет | 2 143,85 | 195,63 | 0,15 | 0,2 | 1 947,87 |  |
|  |  | разом | 2 143,85 | 195,63 | 0,15 | 0,2 | 1 947,87 |  |
|  |  | 38,39 |  | 20 | 3,39 | 15 |  | М-05 Київ - Одеса (Київська та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 355,95 | 0,39 | 1 117,3 | 215,94 | 22,32 |  |
|  |  | разом | 1 355,95 | 0,39 | 1 117,3 | 215,94 | 22,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,9 | 6,7 | 2,8 | 16,4 |  |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Львівська та Закарпатська області) | Укравтодор | державний бюджет | 441,87 | 272,68 | 54,79 | 114,39 |  |  |
|  |  | разом | 441,87 | 272,68 | 54,79 | 114,39 |  |  |
|  |  | 26,189 |  | 1,189 | 25 |  |  | М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) (Житомирська та Київська області) | Укравтодор | державний бюджет | 107,6 |  | 27,6 | 80 |  |  |
|  |  | разом | 107,6 |  | 27,6 | 80 |  |  |
|  |  | 31,2 | 31 | 0,2 |  |  |  | М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін) (Львівська та Тернопільська області) | Укравтодор | державний бюджет | 313,61 | 258,61 | 55 |  |  |  |
|  |  | разом | 313,61 | 258,61 | 55 |  |  |  |
|  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  | М-11 Львів - Шегині (на м. Краків) (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 19,62 |  | 19,62 |  |  |  |
|  |  | разом | 19,62 |  | 19,62 |  |  |  |
|  |  | 337,208 | 161,21 | 67,556 | 46,042 | 62,4 |  | М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) (Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 7 400,78 | 3 242,98 | 1 669,77 | 1 334,46 | 1 153,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 7 400,78 | 3 242,98 | 1 669,77 | 1 334,46 | 1 153,57 |  |
|  |  | 65,6 | 15 | 14,5 | 28,6 | 7,5 |  | М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) (Миколаївська та Херсонська області) | Укравтодор | державний бюджет | 769,23 | 171,62 | 137 | 365,72 | 94,9 |  |
|  |  | разом | 769,23 | 171,62 | 137 | 365,72 | 94,9 |  |
|  |  | 32,145 | 1,319 | 30,826 |  |  |  | М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 477,7 | 26,5 | 451,19 |  |  |  |
|  |  | разом | 477,7 | 26,5 | 451,19 |  |  |  |
|  |  | 41,194 | 0,266 |  |  | 40,928 |  | М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (Запорізька та Харківська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 061,24 | 20 |  | 14,8 | 1 026,44 |  |
|  |  | разом | 1 061,24 | 20 |  | 14,8 | 1 026,44 |  |
|  |  | 142,973 | 45,079 | 35,1 | 16 | 46,794 |  | М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (Волинська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 2 165,39 | 456,97 | 472,64 | 320,63 | 915,15 |  |
|  |  | разом | 2 165,39 | 456,97 | 472,64 | 320,63 | 915,15 |  |
|  |  | 0,062 |  |  |  | 0,062 |  | М-20 Харків - Щербаківка (на м. Бєлгород) (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 41 |  |  | 20 | 21 |  |
|  |  | разом | 41 |  |  | 20 | 21 |  |
|  |  | 124,837 | 27,233 | 26,004 | 25,6 | 46 |  | М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Вінницька та Житомирська області) | Укравтодор | державний бюджет | 2 001,83 | 531,83 | 435,64 | 175,38 | 858,98 |  |
|  |  | разом | 2 001,83 | 531,83 | 435,64 | 175,38 | 858,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43,71 | 8,71 | 5 | 30 |  |  | М-22 Полтава - Олександрія (Кіровоградська та Полтавська області) | Укравтодор | державний бюджет | 581,55 | 264,25 | 119,45 | 197,85 |  |  |
|  |  | разом | 581,55 | 264,25 | 119,45 | 197,85 |  |  |
|  |  | 13,5 |  | 10 | 3,5 |  |  | М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 392,16 | 210,16 | 117 | 65 |  |  |
|  |  | разом | 392,16 | 210,16 | 117 | 65 |  |  |
|  |  | 32,8 | 8 | 11,6 | 1 | 12,2 |  | М-24 Велика Добронь -  Мукачево - Берегове -  контрольно-пропускний пункт “Лужанка” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 458,32 | 100 | 143,82 | 21,9 | 192,6 |  |
|  |  | разом | 458,32 | 100 | 143,82 | 21,9 | 192,6 |  |
|  |  | 38,7 | 8 | 3 | 5,2 | 22,5 |  | М-25 Контрольно-пропускний пункт “Соломоново” - Велика Добронь - Яноші з під’їздом до контрольно-пропускного пункту “Косини” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 612,1 | 168 | 62,1 | 32 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 612,1 | 168 | 62,1 | 32 | 350 |  |
|  |  | 58,084 | 21,2 | 1,084 | 35,8 |  |  | Н-01 Київ - Знам’янка (Київська та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 807,91 | 98,46 | 54,48 | 654,98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 807,91 | 98,46 | 54,48 | 654,98 |  |  |
|  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  | Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка (Київська та Хмельницька області) | Укравтодор | державний бюджет | 12,04 |  | 0,04 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 12,04 |  | 0,04 | 12 |  |  |
|  |  | 121,796 | 34,29 | 41,34 | 26,996 | 19,17 |  | Н-03 Житомир - Чернівці (Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 2 014,29 | 629,39 | 318,49 | 765,73 | 300,68 |  |
|  |  | разом | 2 014,29 | 629,39 | 318,49 | 765,73 | 300,68 |  |
|  |  | 173,673 | 36,704 | 136,969 |  |  |  | Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь (Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області) | Укравтодор | державний бюджет | 3 189,91 | 406,43 | 2 783,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 189,91 | 406,43 | 2 783,49 |  |  |  |
|  |  | 153,53 | 32,63 | 21,2 | 73,9 | 25,8 |  | Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області) | Укравтодор | державний бюджет | 2 316,15 | 152,77 | 609,72 | 1 085,2 | 468,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 316,15 | 152,77 | 609,72 | 1 085,2 | 468,46 |  |
|  |  | 57,762 | 4,24 | 11 |  | 42,522 |  | Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) (Івано-Франківська та Чернівецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 904,26 | 192,11 | 150 |  | 562,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 904,26 | 192,11 | 150 |  | 562,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205,249 | 36,985 | 44,335 | 123,929 |  |  | Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) (Дніпропетровська та Миколаївська області) | Укравтодор | державний бюджет | 5 457,99 | 724,42 | 716,92 | 4 016,65 |  |  |
|  |  | разом | 5 457,99 | 724,42 | 716,92 | 4 016,65 |  |  |
|  |  | 103,2 | 6,6 |  | 28,1 | 68,5 |  | Н-13 Львів - Самбір - Ужгород (Закарпатська та Львівська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 562,52 | 353,41 | 17,12 | 159 | 1 033 |  |
|  |  | разом | 1 562,52 | 353,41 | 17,12 | 159 | 1 033 |  |
|  |  | 66,2 | 19,6 | 23,8 | 2,4 | 20,4 |  | Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв (Кіровоградська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 123,07 | 216,36 | 375,62 | 20,1 | 511 |  |
|  |  | разом | 1 123,07 | 216,36 | 375,62 | 20,1 | 511 |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | Н-15 Запоріжжя - Донецьк (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 100,2 |  |  | 0,2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 100,2 |  |  | 0,2 | 100 |  |
|  |  | 60,862 | 1,162 | 14,78 | 22,42 | 22,5 |  | Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 145,03 | 30,94 | 260,61 | 403,91 | 449,57 |  |
|  |  | разом | 1 145,03 | 30,94 | 260,61 | 403,91 | 449,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-20 Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 39,38 |  | 0,17 | 0,2 | 39,01 |  |
|  |  | разом | 39,38 |  | 0,17 | 0,2 | 39,01 |  |
|  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 804,79 |  | 0,2 | 804,59 |  |  |
|  |  | разом | 804,79 |  | 0,2 | 804,59 |  |  |
|  |  | 0,673 | 0,673 |  |  |  |  | Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Волинська область) | Укравтодор | державний бюджет | 12,49 | 9,75 | 2,75 |  |  |  |
|  |  | разом | 12,49 | 9,75 | 2,75 |  |  |  |
|  |  | 99,913 |  |  | 99,913 |  |  | Н-23 Кропивницький -  Кривий Ріг - Запоріжжя (Дніпропетровська та Кіровоградська області) | Укравтодор | державний бюджет | 2 282,7 |  |  | 2 282,7 |  |  |
|  |  | разом | 2 282,7 |  |  | 2 282,7 |  |  |
|  |  | 57,305 | 20,881 | 7,374 |  | 29,05 |  | Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (Рівненська та Хмельницька області) | Укравтодор | державний бюджет | 584,17 | 138,25 | 180,72 |  | 265,2 |  |
|  |  | разом | 584,17 | 138,25 | 180,72 |  | 265,2 |  |
|  |  | 105,035 | 14,595 | 6 | 84,44 |  |  | Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) (Луганська та Харківська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 449,36 | 418,18 | 201,38 | 829,8 |  |  |
|  |  | разом | 1 449,36 | 418,18 | 201,38 | 829,8 |  |  |
|  |  | 9,19 | 1,8 | 7,39 |  |  |  | Н-27 Чернігів - Мена -  Сосниця - Грем’яч (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 102,48 | 23,46 | 79,02 |  |  |  |
|  |  | разом | 102,48 | 23,46 | 79,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76,3 |  | 4,3 |  | 72 |  | Н-30 Василівка - Бердянськ (Запорізька область) | Укравтодор | державний бюджет | 2 091,75 |  | 71,55 | 0,2 | 2 020 |  |
|  |  | разом | 2 091,75 |  | 71,55 | 0,2 | 2 020 |  |
|  |  | 0,034 | 0,034 |  |  |  |  | Р-02 Київ - Іванків - Овруч (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 29,91 |  | 29,91 |  |  |  |
|  |  | разом | 29,91 |  | 29,91 |  |  |  |
|  |  | 31,1 |  | 6,14 | 20,46 | 4,5 |  | Р-10 /Р-09/ - Черкаси -  Чигирин - Кременчук (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 498,45 | 59,89 | 48,03 | 312,05 | 78,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 498,45 | 59,89 | 48,03 | 312,05 | 78,48 |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | Р-14 Луцьк - Ківерці -  Маневичі - Любешів - Дольськ (Волинська область) | Укравтодор | державний бюджет | 190,84 |  |  | 0,2 | 190,64 |  |
|  |  | разом | 190,84 |  |  | 0,2 | 190,64 |  |
|  |  | 73,065 | 26,601 | 8,5 | 22,464 | 15,5 |  | Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква (Львівська та Волинська області) | Укравтодор | державний бюджет | 887,3 | 362,37 | 68,68 | 297,26 | 159 |  |
|  |  | разом | 887,3 | 362,37 | 68,68 | 297,26 | 159 |  |
|  |  | 19 |  | 3 | 16 |  |  | Р-19 Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 243,53 |  | 42,68 | 200,85 |  |  |
|  |  | разом | 243,53 |  | 42,68 | 200,85 |  |  |
|  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | Р-20 Снятин - Тязів (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 170,42 |  | 170,42 |  |  |  |
|  |  | разом | 170,42 |  | 170,42 |  |  |  |
|  |  | 1,24 | 1,24 |  |  |  |  | Р-21 Долина - Хуст (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | Р-22 Контрольно-пропускний пункт “Красна Талівка” - Луганськ (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 325,2 |  | 0,2 | 325 |  |  |
|  |  | разом | 325,2 |  | 0,2 | 325 |  |  |
|  |  | 73,6 |  | 6 | 12,6 | 55 |  | Р-24 Татарів - Косів -  Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 645,46 |  | 161 | 132 | 352,46 |  |
|  |  | разом | 645,46 |  | 161 | 132 | 352,46 |  |
|  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  | Р-40 Рава-Руська - Яворів - Судова Вишня (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 19,5 |  | 19,5 |  |  |  |
|  |  | разом | 19,5 |  | 19,5 |  |  |  |
|  |  | 14,5 | 14,5 |  |  |  |  | Р-41 Обхід м. Тернополя (Тернопільська область) | Укравтодор | державний бюджет | 256,52 | 243,52 | 13 |  |  |  |
|  |  | разом | 256,52 | 243,52 | 13 |  |  |  |
|  |  | 24,1 | 12 | 12,1 |  |  |  | Р-42 Лубни - Миргодрод - Опішня - /Н-12/ (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 146,9 | 54,9 | 92 |  |  |  |
|  |  | разом | 146,9 | 54,9 | 92 |  |  |  |
|  |  | 103,425 | 103,425 |  |  |  |  | Р-46 Харків - Охтирка (Харківська та Сумська області) | Укравтодор | державний бюджет | 1 179,14 | 1 179,14 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 1 179,14 | 1 179,14 |  |  |  |  |
|  |  | 12,1 |  |  |  | 12,1 |  | Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ (Херсонська область) | Укравтодор | державний бюджет | 169,8 |  |  | 0,6 | 169,2 |  |
|  |  | разом | 169,8 |  |  | 0,6 | 169,2 |  |
|  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  | Р-48 Кам’янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір’я (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 10,58 |  | 10,58 |  |  |  |
|  |  | разом | 10,58 |  | 10,58 |  |  |  |
|  |  | 92,926 | 9,8 | 49,126 |  | 34 |  | Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 613,32 | 75 | 1 242,32 |  | 296 |  |
|  |  | разом | 1 613,32 | 75 | 1 242,32 |  | 296 |  |
|  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  | Р-53 Контрольно-пропускний пункт “Малий Березний” - Малий Березний (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 30 |  |  | 2 | 28 |  |
|  |  | разом | 30 |  |  | 2 | 28 |  |
|  |  | 30,124 |  |  | 13,74 | 16,384 |  | Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 259,15 |  | 25,54 | 130 | 103,61 |  |
|  |  | разом | 259,15 |  | 25,54 | 130 | 103,61 |  |
|  |  | 40,917 | 6,4 |  | 34,517 |  |  | Р-57 Олешки - Гола Пристань - Скадовськ (Херсонська область) | Укравтодор | державний бюджет | 111,12 | 44,85 |  | 66,27 |  |  |
|  |  | разом | 111,12 | 44,85 |  | 66,27 |  |  |
|  |  | 31,1 | 12,1 |  | 5 | 14 |  | Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 441,57 | 91,57 |  | 100 | 250 |  |
|  |  | разом | 441,57 | 91,57 |  | 100 | 250 |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | Р-61 Батурин - Конотоп - Суми (Сумська область) | Укравтодор | державний бюджет | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  |  | разом | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,8 |  | 5 | 2,8 |  |  | Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці (Івано-Франківська та Чернівецька області) | Укравтодор | державний бюджет | 79,52 | 24,43 | 30 | 25,09 |  |  |
|  |  | разом | 79,52 | 24,43 | 30 | 25,09 |  |  |
|  |  | 42,1 | 5 | 10,8 | 7,9 | 18,4 |  | Р-65 Контрольно-пропускний  пункт “Миколаївка” - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів -  контрольно-пропускний пункт “Катеринівка” (Сумська та Чернігівська області) | Укравтодор | державний бюджет | 530,29 | 40 | 181,4 | 102,1 | 206,79 |  |
|  |  | разом | 530,29 | 40 | 181,4 | 102,1 | 206,79 |  |
|  |  | 19,2 |  | 3,5 |  | 15,7 |  | Р-66 Контрольно-пропускний пункт “Демино-Олександрівка” - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 308,32 |  | 9,62 | 0,6 | 298,1 |  |
|  |  | разом | 308,32 |  | 9,62 | 0,6 | 298,1 |  |
|  |  | 32,916 | 4,916 |  |  | 28 |  | Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 490,48 | 40,88 |  | 2,4 | 447,2 |  |
|  |  | разом | 490,48 | 40,88 |  | 2,4 | 447,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 10,41 | 0,09 | 10,32 |  |  |  |
|  |  | разом | 10,41 | 0,09 | 10,32 |  |  |  |
|  |  | 56,545 |  | 4,2 | 25 | 27,345 |  | Р-73 /Н-08/ - Нікополь (Дніпропетровська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 215,9 | 26,07 | 30 | 500 | 659,83 |  |
|  |  | разом | 1 215,9 | 26,07 | 30 | 500 | 659,83 |  |
|  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | Р-77 Рівне - Тучин - Гоща -  /Н-25/ (Рівненська область) | Укравтодор | державний бюджет | 4,39 | 4,39 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 4,39 | 4,39 |  |  |  |  |
|  |  | 15,746 | 6,2 |  | 0,046 | 9,5 |  | Р-78 Харків - Зміїв - Балаклія - Гороховатка (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 226,84 | 51 | 20 | 13,2 | 142,64 |  |
|  |  | разом | 226,84 | 51 | 20 | 13,2 | 142,64 |  |
|  |  | 11,5 |  |  |  | 11,5 |  | Р-83 Славутич - Любеч - Ріпки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновськ - Корюківка - Семенівка - Костобобрів - Чайкине - /Н-27/ (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 89,17 |  | 0,62 | 0,2 | 88,35 |  |
|  |  | разом | 89,17 |  | 0,62 | 0,2 | 88,35 |  |
|  |  | 6,738 | 2,8 | 3,938 |  |  |  | Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 63,82 | 24,98 | 38,84 |  |  |  |
|  |  | разом | 63,82 | 24,98 | 38,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,882 |  | 5,882 |  |  |  | Т-02-12 Вінниця - Шпиків - Комаргород (Вінницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 128,05 |  | 128,05 |  |  |  |
|  |  | разом | 128,05 |  | 128,05 |  |  |  |
|  |  | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  | Т-03-11 /Р-14/ - Седлище - Камінь-Каширський - Ковель - /М-19/ - Колодяжне - Локачі - /Н-17/ (Волинська область) | Укравтодор | державний бюджет | 5,18 | 5,18 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 5,18 | 5,18 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | Т-04-03 Мар’янське - Берислав - /Р-47/ (Херсонська область) | Укравтодор | державний бюджет | 161,86 | 8,46 |  | 1,4 | 152 |  |
|  |  | разом | 161,86 | 8,46 |  | 1,4 | 152 |  |
|  |  | 9,8 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | Т-05-13 Лиман - Бахмут - Горлівка (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 60,67 |  | 26,23 | 0,2 | 34,25 |  |
|  |  | разом | 60,67 |  | 26,23 | 0,2 | 34,25 |  |
|  |  | 0,331 | 0,331 |  |  |  |  | Т-05-14 Добропілля - Лиман (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  |
|  |  | 10,62 | 10,62 |  |  |  |  | Т-05-15 Олександрівка - Покровськ - Костянтинопіль (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 87,93 | 87,93 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 87,93 | 87,93 |  |  |  |  |
|  |  | 0,233 |  | 0,233 |  |  |  | Т-05-21 /М-03/ - під’їзд до м. Святогірська (Донецька область) | Укравтодор | державний бюджет | 15,2 | 0,2 | 15 |  |  |  |
|  |  | разом | 15,2 | 0,2 | 15 |  |  |  |
|  |  | 0,229 | 0,229 |  |  |  |  | Т-06-08 Малин - Кочерів (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 20,41 | 20,41 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 20,41 | 20,41 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | Т-06-11 Ставище - Брусилів - Попільня (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | разом | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | 44,6 |  |  |  | 44,6 |  | Т-07-18 Нижні Ворота -  Воловець - Міжгір’я (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 394,5 |  | 60 |  | 334,5 |  |
|  |  | разом | 394,5 |  | 60 |  | 334,5 |  |
|  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  | Т-07-19 Іршава - Виноградів (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | разом | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  | Т-09-05 Делятин - Раківчик (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 59 |  | 59 |  |  |  |
|  |  | разом | 59 |  | 59 |  |  |  |
|  |  | 17,1 |  |  | 17,1 |  |  | Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 198 |  | 112 | 86 |  |  |
|  |  | разом | 198 |  | 112 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-09-09 Снятин - Косів - Старі Кути (Івано-Франківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  | разом | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 8,2 |  |  | 8,2 |  |  | Т-10-01 Ворзель - Забуччя -  /М-06/ (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 73,93 |  |  | 73,93 |  |  |
|  |  | разом | 73,93 |  |  | 73,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | 6,1 |  | 6,1 |  |  |  | Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт “Танюшівка” - Старобільськ - Бахмут (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 2,36 |  | 2,36 |  |  |  |
|  |  | разом | 2,36 |  | 2,36 |  |  |  |
|  |  | 37,1 |  |  | 37,1 |  |  | Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 595,04 |  | 0,2 | 594,84 |  |  |
|  |  | разом | 595,04 |  | 0,2 | 594,84 |  |  |
|  |  | 37,354 |  | 4 | 33,354 |  |  | Т-13-09 Щастя - Широкий (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 419,5 |  | 8,5 | 411 |  |  |
|  |  | разом | 419,5 |  | 8,5 | 411 |  |  |
|  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  | Т-13-16 Під’їзд до м. Первомайська (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 155,8 |  |  | 0,2 | 155,6 |  |
|  |  | разом | 155,8 |  |  | 0,2 | 155,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-02 Східниця - Пісочна (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 168,72 | 0,64 | 1,09 |  | 166,99 |  |
|  |  | разом | 168,72 | 0,64 | 1,09 |  | 166,99 |  |
|  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  | Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 176,33 |  | 43,34 |  | 132,99 |  |
|  |  | разом | 176,33 |  | 43,34 |  | 132,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 15,07 | 15,07 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 15,07 | 15,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1,13 | 1,13 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 1,13 | 1,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 14,73 | 14,73 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 14,73 | 14,73 |  |  |  |  |
|  |  | 12,9 |  | 8,2 | 4,7 |  |  | Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку “Чорноморка” (Миколаївська область) | Укравтодор | державний бюджет | 147 | 43,56 | 48,68 | 54,76 |  |  |
|  |  | разом | 147 | 43,56 | 48,68 | 54,76 |  |  |
|  |  | 39,742 | 39,742 |  |  |  |  | Т-15-08 Калинівка - Снігурівка (Миколаївська область) | Укравтодор | державний бюджет | 34,04 | 34,04 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 34,04 | 34,04 |  |  |  |  |
|  |  | 36,9 |  |  | 36,9 |  |  | Т-15-13 Нечаяне - Очаків (Миколаївська область) | Укравтодор | державний бюджет | 605,13 |  |  | 605,13 |  |  |
|  |  | разом | 605,13 |  |  | 605,13 |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | Т-16-07 Ізмаїл - Кілія - Вилкове (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 54 |  |  | 54 |  |  |
|  |  | разом | 54 |  |  | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-16-08 Болград - Кубей - Арциз (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  | разом | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-16-10 /Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під’їздом до смт Сергіївка (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 62,44 |  | 0,06 | 62,38 |  |  |
|  |  | разом | 62,44 |  | 0,06 | 62,38 |  |  |
|  |  | 16,392 | 3,626 | 1,5 |  | 11,266 |  | Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” - Тарутине - Арциз - Сарата (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 231,31 | 30 | 41 | 70,4 | 89,91 |  |
|  |  | разом | 231,31 | 30 | 41 | 70,4 | 89,91 |  |
|  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | Т-16-44 Контрольно-пропускний пункт “Лісне” - контрольно-пропускний пункт “Малоярославець Перший” (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 70 |  |  |  | 70 |  |
|  |  | разом | 70 |  |  |  | 70 |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | Т-16-47 /Н-33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжійка - /М-27/ (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет | 119,21 |  |  | 0,6 | 118,61 |  |
|  |  | разом | 119,21 |  |  | 0,6 | 118,61 |  |
|  |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  | Т-17-16 Хорол - Семенівка - Кременчук (через с. Бочки) (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 38 | 38 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 38 | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 2 |  |  | 15 |  | Т-18-04 Корець - Славута - Антоніни (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 158,53 | 8,53 |  | 0,2 | 149,8 |  |
|  |  | разом | 158,53 | 8,53 |  | 0,2 | 149,8 |  |
|  |  | 10,9 |  |  | 5,9 | 5 |  | Т-19-12 Шостка - Ямпіль (Сумська область) | Укравтодор | державний бюджет | 137,1 |  |  | 70 | 67,1 |  |
|  |  | разом | 137,1 |  |  | 70 | 67,1 |  |
|  |  | 49,2 |  |  |  | 49,2 |  | Т-19-13 Ромни - Липова Долина - Тростянець - Мезенівка (Сумська область) | Укравтодор | державний бюджет | 244,9 |  |  | 0,2 | 244,7 |  |
|  |  | разом | 244,9 |  |  | 0,2 | 244,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт “Чугунівка” (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 87,69 | 52,21 | 35,48 |  |  |  |
|  |  | разом | 87,69 | 52,21 | 35,48 |  |  |  |
|  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  | Т-21-06 /М-03/ - Старий Мерчик - Мурафа - Краснокутськ (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | разом | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 1,036 | 1 |  | 0,036 |  |  | Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 18 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | разом | 18 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 19,8 |  | 2,5 |  | 17,3 |  | Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 320 |  | 20 |  | 300 |  |
|  |  | разом | 320 |  | 20 |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-21-17 Дергачі - Козача Лопань - /М-20/ (Харківська область) | Укравтодор | державний бюджет | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | разом | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  | Т-23-02 Чернелівка - Городок - Смотрич (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 24,57 |  | 24,57 |  |  |  |
|  |  | разом | 24,57 |  | 24,57 |  |  |  |
|  |  | 5,247 | 5,247 |  |  |  |  | Т-23-06 Шепетівка - Старокостянтинів (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 9,57 | 9,57 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 9,57 | 9,57 |  |  |  |  |
|  |  | 6,372 | 2,882 | 3,49 |  |  |  | Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 43,7 | 6,63 | 37,07 |  |  |  |
|  |  | разом | 43,7 | 6,63 | 37,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-23-11 Хмельницький - Волочиськ (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 6,25 |  | 6,25 |  |  |  |
|  |  | разом | 6,25 |  | 6,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  | Т-23-17 Кам’янець-Подільський - Стара Ушиця (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 5,43 |  | 5,43 |  |  |  |
|  |  | разом | 5,43 |  | 5,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-23-26 Старокостянтинів - Шрубків (Хмельницька область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | разом | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  | Т-24-16 /М-12/ - Сушківка - Вільшана - Слобідка - Рогова - Перегонівка (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  | разом | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  | Т-25-03 Вільне - Кролевець (Сумська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,57 |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | разом | 0,57 |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  | 45,083 |  |  |  | 45,083 |  | Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 396,73 |  |  | 0,8 | 395,93 |  |
|  |  | разом | 396,73 |  |  | 0,8 | 395,93 |  |
|  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | Т-25-28 Козелець - Бобровиця (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 43,1 | 43,1 |  |  |  |  |
|  |  | разом | 43,1 | 43,1 |  |  |  |  |
| Разом за завданням 4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 834,09 | 13 295,7 | 14 000,7 | 18 645,12 | 18 892,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 64 834,09 | 13 295,7 | 14 000,7 | 18 645,12 | 18 892,57 |  |
| Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення |  |  |  |  |  |  |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кошти МФО | 973,62 | 217,42 | 284,45 | 220 | 251,75 |  |
|  | разом | 973,62 | 217,42 | 284,45 | 220 | 251,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | інші автомобільні дороги державного значення | Укравтодор | державний бюджет | 32 427,98 | 3 445,3 | 6 300 | 5 782,68 | 8 300 | 8 600 |
|  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
| разом | 32 427,98 | 3 445,3 | 6 300 | 5 782,68 | 8 300 | 8 600 |
| Разом за завданням 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 401,6 | 3 662,72 | 6 584,45 | 6 002,68 | 8 551,75 | 8 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 32 427,98 | 3 445,3 | 6 300 | 5 782,68 | 8 300 | 8 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 973,62 | 217,42 | 284,45 | 220 | 251,75 |  |
| Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років |  |  |  |  |  |  |  | проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | Укравтодор | державний бюджет | 1 162,92 | 172,31 | 212,36 | 278,25 | 230 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 316,57 | 43,49 | 127,92 | 120,6 | 24,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 479,49 | 215,8 | 340,27 | 398,85 | 254,56 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479,49 | 215,8 | 340,27 | 398,85 | 254,56 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 162,92 | 172,31 | 212,36 | 278,25 | 230 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 316,57 | 43,49 | 127,92 | 120,6 | 24,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства | кількість проведених науково-дослідних  та дослідно-конструк-торських робіт, одиниць | 565 | 125 | 105 | 110 | 110 | 115 | проведення наукових досліджень щодо функціонування та розвитку дорожнього господарства | Укравтодор | державний бюджет | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  | разом | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 7 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення контролю якості дорожніх робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Забезпечення контролю якості дорожніх робіт |  |  |  |  |  |  |  | забезпечення контролю якості дорожніх робіт | Укравтодор | державний бюджет | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | разом | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 8 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг та інших інформаційних систем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Створення геоінформаційної системи |  |  |  |  |  |  |  | створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг та інших інформаційних систем | Укравтодор | державний бюджет | 240 |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 111,48 |  |  | 91,48 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 451,06 |  |  | 191,92 | 402,68 | 856,45 |
|  |  |  |  |  |  | разом | 1 802,54 |  |  | 363,41 | 502,68 | 936,45 |
| Разом за завданням 9 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 802,54 |  |  | 363,41 | 502,68 | 936,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 240 |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 111,48 |  |  | 91,48 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 451,06 |  |  | 191,92 | 402,68 | 856,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов’язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів,  а також із презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Співфінансу-вання міжнародних заходів |  |  |  |  |  |  |  | співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов’язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, а також із презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів | Укравтодор | державний бюджет | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
|  |  |  |  |  |  | разом | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
| Разом за завданням 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення соціальних заходів | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Утримання медичних заходів |  |  |  |  |  |  |  | утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС | Укравтодор | державний бюджет | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  |  |  |  |  |  | разом | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Разом за завданням 11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Виконання зобов’язань за кредитами | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Погашення зобов’язань за кредитами |  |  |  |  |  |  |  | здійснення бюджетних видатків на виконання боргових зобов’язань | Укравтодор | державний бюджет | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | разом | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 12 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій | кількість одиниць дорожньої техніки | 67 | 67 |  |  |  |  | придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств АТ “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” | Укравтодор | державний бюджет | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
| разом | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 13 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за Програмою | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 145,19 | 30 050,04 | 40 961,55 | 67 494,9 | 86 093,83 | 97 544,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 201 108,42 | 26 327,77 | 35 983,81 | 45 011,43 | 46 132,37 | 47 653,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 20 255,47 | 3 722,27 | 4 463,64 | 4 440 | 3 910,3 | 3 719,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 100 781,31 |  | 514,1 | 18 043,47 | 36 051,17 | 46 172,58 |