- Додаток 2 
до Програми

- ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
 з виконання Державної цільової екологічної програми матеріально-технічного переоснащення 
національної гідрометеорологічної служби на 2022—2024 роки

| Найменування завдання |  | Найменування показника |  | Значення показника |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет тощо) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками, млн. гривень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Модернізація та технічне переоснащення державної системи гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища: |  | кількість упроваджених доплерівських метеорологічних радіолокаційних комплексів |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1) закупівля доплерівських метеорологічних радіолокаційних комплексів для технічного і технологічного переоснащення мережі радіолокаційних спостережень: закупівля двох доплерівських метеорологічних радіолокаторів | МВС | державний бюджет | 133 |  | 66,5 | 66,5 |
| Чернівецький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 66,5 |  | 66,5 |  |
| Запорізький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 66,5 |  |  | 66,5 |
|  |  | кількість упроваджених автоматизованих технічних засобів для технічного і технологічного переоснащення авіаційних метеорологічних станцій |  | 8 | 4 | 3 |  | 1 | 2) закупівля автоматизованих технічних засобів вимірювання, оброблення та передачі метеорологічної інформації для авіаційних метеорологічних станцій | МВС | державний бюджет | 1,58 | 0,83 | 0,54 | 0,21 |
| Вінницький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,21 |  |  |
| Луганський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0,34 | 0,21 | 0,13 |  |
| Полтавський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,21 |  |
| Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,21 |  |  |
| Харківський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,61 | 0,2 | 0,2 | 0,21 |
|  |  |  | кількість придбаних наземних пересувних засобів | 10 | 4 |  | 4 | 2 | 3) закупівля автомобілів для наземної метеорологічної системи спостережень та базової системи спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища | МВС | державний бюджет | 6 | 2,4 | 2,4 | 1,2 |
| Український гідрометеорологічний центр |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Вінницький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| Житомирський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Сумський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Миколаївський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Чернівецький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Чернігівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  |  |  | кількість упроваджених автоматизованих технічних засобів для технічного і технологічного переоснащення наземної метеорологічної та гідрологічної системи спостережень | 539 | 258 |  | 134 | 147 | 4) закупівля автоматизованих метеорологічних станцій, автоматизованих засобів вимірювання метеорологічних параметрів, автоматизованих постів спостережень за гідрологічним режимом водних об’єктів та інших приладів для технічного і технологічного переоснащення наземної метеорологічної та гідрологічної системи спостережень | МВС | державний бюджет | 93,11 | 39,9 | 28,14 | 25,07 |
| Український гідрометеорологічний центр |  |  |  | 66 | 43 |  | 13 | 10 |  |  |  | 24,8 | 14,9 | 5,6 | 4,3 |
| Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського |  |  |  | 13 | 5 |  | 3 | 5 |  |  |  | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Вінницький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 11 | 8 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Волинський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 25 | 8 |  | 11 | 6 |  |  |  | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 23 | 13 |  | 6 | 4 |  |  |  | 7,9 | 4,6 | 1,4 | 1,9 |
| Донецький регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 13 | 6 |  | 3 | 4 |  |  |  | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| Житомирський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 10 | 4 |  | 3 | 3 |  |  |  | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 29 | 15 |  | 9 | 5 |  |  |  | 3,8 | 1,7 | 1,8 | 0,3 |
| Запорізький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 17 | 9 |  | 3 | 5 |  |  |  | 2,9 | 1 | 0,3 | 1,6 |
| Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 10 | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  | 2,4 | 0,9 | 0,3 | 1,2 |
| Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 19 | 10 |  | 4 | 5 |  |  |  | 4,2 | 1,3 | 2,7 | 0,2 |
| Луганський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 6 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 0,18 | 0,1 | 0,04 | 0,04 |
| Львівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 24 | 11 |  | 7 | 6 |  |  |  | 4,9 | 1 | 1,4 | 2,5 |
| Миколаївський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 10 | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  | 3,3 | 2,8 | 0,4 | 0,1 |
| Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів |  |  |  | 9 | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  | 2,6 | 0,2 | 1,2 | 1,2 |
| Полтавський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 32 | 24 |  | 3 | 5 |  |  |  | 3,7 | 1,6 | 0,4 | 1,7 |
| Рівненський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 13 | 6 |  | 4 | 3 |  |  |  | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
| Сумський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 8 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Тернопільський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 16 | 6 |  | 5 | 5 |  |  |  | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
| Харківський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 10 | 8 |  | 2 | - |  |  |  | 1,3 | 0,7 | 0,6 |  |
| Херсонський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 28 | 11 |  | 10 | 7 |  |  |  | 5 | 1,1 | 3,3 | 0,6 |
| Хмельницький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 10 | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Черкаський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 40 | 15 |  | 12 | 13 |  |  |  | 3,1 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
| Чернівецький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 27 | 8 |  | 3 | 16 |  |  |  | 6,7 | 1,4 | 2,6 | 2,7 |
| Чернігівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 61 | 20 |  | 11 | 30 |  |  |  | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 1,1 |
| Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія |  |  |  | 9 | 6 |  | 2 | 1 |  |  |  | 0,43 | 0,3 | 0,1 | 0,03 |
|  |  |  | кількість упроваджених гідрологічних приладів та обладнання для технічного і технологічного переоснащення річкової, озерної та морської системи спостережень | 28 | 18 |  | 2 | 8 | 5) закупівля гідрологічних приладів та обладнання для технічного і технологічного переоснащення річкової, озерної та морської системи спостережень | МВС | державний бюджет | 2,2 | 1,51 | 0,16 | 0,53 |
| Волинський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |  |
| Житомирський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |  |
| Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| Запорізький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |
| Луганський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |
| Полтавський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
| Херсонський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Чернівецький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
| Чернігівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 10 | 7 |  |  | 3 |  |  |  | 0,2 | 0,1 |  | 0,1 |
| Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | кількість упроваджених автоматизованих постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря, приладів та обладнання для переоснащення вимірювальних хімічних, гідробіологічних, радіологічних лабораторій та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища | 310 | 171 |  | 67 | 72 | 6) закупівля автоматизованих постів спостережень, аналітичних приладів та обладнання для технічного і технологічного переоснащення вимірювальних хімічних, гідробіологічних, радіологічних лабораторій та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища | МВС | державний бюджет | 40,81 | 20,3 | 9,06 | 11,45 |
| Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського |  |  |  | 82 | 27 |  | 24 | 31 |  |  |  | 30,1 | 14,6 | 7,2 | 8,3 |
| Вінницький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |
| Волинський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 11 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  | 0,45 | 0,3 | 0,05 | 0,1 |
| Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 36 | 27 |  | 6 | 3 |  |  |  | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 0,2 |
| Донецький регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 31 | 16 |  | 1 | 14 |  |  |  | 1,93 | 0,6 | 0,03 | 1,3 |
| Запорізький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 13 | 12 |  | 1 |  |  |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,1 |  |
| Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 6 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 0,32 | 0,1 | 0,2 | 0,02 |
| Луганський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 6 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0,16 | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
| Миколаївський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |
| Полтавський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 22 | 11 |  | 5 | 6 |  |  |  | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Рівненський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 27 | 14 |  | 7 | 6 |  |  |  | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Сумський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |
| Тернопільський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 6 | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0,11 | 0,1 | 0,01 |  |
| Харківський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 17 | 9 |  | 4 | 4 |  |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Херсонський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Черкаський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 8 | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0,14 | 0,1 | 0,04 |  |
| Чернівецький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 5 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |
| Чернігівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія |  |  |  | 7 | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,9 |
|  | кількість упровадженої комп’ютерної та допоміжної техніки, серверів зв’язку, модемів та іншого обладнання приймання-передачі інформації |  |  | 178 | 85 |  | 53 | 40 | 7) закупівля сучасної комп’ютерної та допоміжної техніки, серверів зв’язку, модемів та іншого обладнання приймання-передачі інформації | МВС | державний бюджет | 7,34 | 3,07 | 2,14 | 2,13 |
| Український гідрометеорологічний центр |  |  |  | 74 | 35 |  | 22 | 17 |  |  |  | 4,64 | 1,8 | 1,42 | 1,42 |
| Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського |  |  |  | 10 | 4 |  | 5 | 1 |  |  |  | 0,42 | 0,1 | 0,12 | 0,2 |
| Волинський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 |  |  |
| Житомирський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 8 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | 0,19 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 20 | 8 |  | 5 | 7 |  |  |  | 0,58 | 0,3 | 0,12 | 0,16 |
| Запорізький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
| Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
| Луганський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 5 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 0,12 | 0,07 | 0,05 |  |
| Львівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 23 | 8 |  | 10 | 5 |  |  |  | 0,54 | 0,2 | 0,22 | 0,12 |
| Полтавський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
| Рівненський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |
| Тернопільський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| Чернівецький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 |  |  |
| Чернігівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
| Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія |  |  |  | 7 | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,09 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  | 1075 | 540 |  | 264 | 271 |  |  |  | 284,04 | 68,01 | 108,94 | 107,09 |
| 2. Розроблення та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для приймання, обробки, передачі та формування баз даних гідрометеорологічної інформації |  |  | кількість розробленого та впровадженого спеціалізованого програмного забезпечення для приймання, обробки, передачі та формування баз даних гідрометеорологічної інформації | 1 | 1 |  |  |  | 1) розроблення та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для приймання, обробки, передачі та формування баз даних гідрометеорологічної інформації | МВС | державний бюджет | 1 | 1 |  |  |
| Український гідрометеорологічний центр |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3. Будівництво, ремонт та реконструкція об’єктів інфраструктури гідрометеорологічних організацій |  |  | кількість побудованих об’єктів інфраструктури гідрометеорологічних організацій | 5 | 4 |  | 1 |  | 1) будівництво об’єктів інфраструктури гідрометеорологічних організацій, а саме: | МВС | державний бюджет | 3,1 | 2,3 | 0,8 |  |
| Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | будівництво водогону до сніголавинної станції Плай (смт Воловець Мукачівського району), 100 пог. метрів |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | будівництво гідрометричного містка на р. Боржава (с. Верхні Ремети Берегівського району), 60 кв. метрів |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | будівництво модульного будинку для метеорологічної станції (смт Великий Березний Ужгородського району) |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| Черкаський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | проведення водогону до будівлі стартового диспетчерського пункту авіаційної метеорологічної станції цивільної Черкаси, 50 пог. метрів |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | будівництво огорожі території авіаційної метеорологічної станції цивільної Черкаси, 150 пог. метрів |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського |  |  | кількість відремонтованих приміщень архіву | 1 |  |  | 1 |  | 2) капітальний ремонт приміщень Галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень, 300 кв. метрів | МВС | державний бюджет | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  | кількість модернізованих, реконструйованих та реставрованих об’єктів гідрометеорологічних організацій | 3 | 2 |  |  | 1 | 3) реконструкція, модернізація та реставрація об’єктів гідрометеорологічних організацій, а саме: | МВС | державний бюджет | 0,28 | 0,08 |  | 0,2 |
| Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | модернізація вимірювача метеорологічної дальності видимості (ВВ-1) |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
| Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | реконструкція службових та виробничих приміщень ремонтно-відбудовчого відділу (м. Хуст), 1500 кв. метрів |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | реконструкція покрівлі господарських приміщень метеорологічної станції (с. Нижні Ворота Мукачівського району), 69 кв. метрів |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |
|  |  |  | кількість відремонтованих службових приміщень та інших об’єктів гідрометеорологічних організацій | 51 | 14 |  | 21 | 16 | 4) ремонт службових приміщень та інших об’єктів гідрометеорологічних організацій, а саме: | МВС | державний бюджет | 19,58 | 6,11 | 6,96 | 6,51 |
| Український гідрометеорологічний центр |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт даху будівлі Українського гідрометеорологічного центру за адресою: м. Київ, вул. Золотоворітська, 6в, 2413,3 кв. метра |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт службових приміщень метеорологічної станції (смт Пісківка Бучанського району Київської області), 78 кв. метрів |  |  | 0,13 | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт будівлі (м. Київ), 2285,1 кв. метра |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| Вінницький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт системи водозабезпечення, каналізації та системи водовідведення метеорологічної станції (с. Білопілля Хмільницького району), 100 пог. метрів |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Волинський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт адмінбудівлі Волинського обласного центру з гідрометеорології (м. Луцьк), 1401,6 кв. метра |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт метеорологічної станції (м. Нікополь), 89 кв. метрів |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт будівлі метеорологічної станції (смт Вишневе Кам’янського району), 75,9 кв. метрів |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Донецький регіональний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт внутрішніх приміщень метеорологічної станції (м. Маріуполь), 100 кв. метрів |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Житомирський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт метеорологічної станції (м. Овруч Коростенського району), 55,8 кв. метра |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | заміна покрівлі, утеплення фасаду будівлі метеорологічної станції (м. Коростень), 114,5 кв. метра |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |
| Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | капітальний ремонт гідрометричних містків Закарпатської воднобалансової станції (смт Міжгір’я Хустського району), 66 кв. метрів |  |  | 0,24 |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | капітальний ремонт гідрометричних містків Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, 66 кв. метрів |  |  | 0,14 |  | 0,14 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт метеорологічної станції та її господарських приміщень (м. Рахів), 251,53 кв. метра |  |  | 0,94 |  | 0,94 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | капітальний ремонт гідрометричних містків Закарпатської воднобалансової станції (смт Міжгір’я Хустського району), 198 кв. метрів |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт сніголавинного будинку (смт Ясіня Рахівського району), 80 кв. метрів |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |
| Запорізький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт будівлі метеорологічної станції (м. Гуляйполе Пологівського району), 47,3 кв. метра |  |  | 0,29 |  | 0,29 |  |
| Луганський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | зовнішнє утеплення будівлі метеорологічної станції (м. Новопсков Старобільського району), 238 кв. метрів |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Луганського обласного центру з гідрометеорології (комплексної лабораторії спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища (м. Лисичанськ Сєвєродонецького району), 390 кв. метрів |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт даху будівлі метеорологічної станції (м. Новопсков Старобільського району), 238 кв. метрів |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | утеплення зовнішніх стін адміністративної будівлі Луганського обласного центру з гідрометеорології (комплексної лабораторії спостережень за забрудненням навколишнього середовища (м. Лисичанськ Сєвєродонецького району), 390 кв. метрів |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Львівський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт приміщення метеорологічної станції (м. Мостиська Яворівського району), 81,2 кв. метра |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт приміщення метеорологічної станції (м. Броди Золочівського району), 104,9 кв. метра |  |  | 0,64 |  | 0,64 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт приміщення аерології (м. Львів), 97,4 кв. метра |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт будівлі Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів (м. Одеса), 640 кв. метрів |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт теплопункту Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів (м. Одеса), 100 кв. метрів |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт метеорологічної станції (м. Болград), 74,5 кв. метра |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  |
| Полтавський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт метеорологічної станції (м. Кобеляки Полтавського району), 77,2 кв. метра |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| Рівненський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт приміщення метеорологічної станції (м. Сарни), 267,5 кв. метра |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  |
| Сумський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | перший етап капітального ремонту адміністративної будівлі Сумського обласного центру з гідрометеорології, 551,6 кв. метра |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | другий етап капітального ремонту адміністративної будівлі Сумського обласного центру з гідрометеорології, 551,6 кв. метра |  |  | 0,88 |  | 0,88 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт адміністративної будівлі метеорологічної станції (м. Лебедин Сумського району), 100,4 кв. метра |  |  | 0,29 |  | 0,29 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт адміністративної будівлі метеорологічної станції (м. Ромни), 186,8 кв. метра |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Тернопільський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт даху метеорологічної станції (с. Білокриниця Кременецького району), 100,7 кв. метра |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Херсонський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт з утеплення фасаду службової будівлі Каховської гідрометеорологічної обсерваторії (смт Веселе Бериславського району), 431,2 кв. метра |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт покрівлі службового приміщення Каховської гідрометеорологічної обсерваторії (смт Веселе Бериславського району), 431,2 кв. метра |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Черкаський обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт службових приміщень метеорологічної станції (м. Золотоноша), 118,2 кв. метра |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт огорожі метеорологічної станції (м. Жашків Уманського району), 121,3 кв. метра |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | капітальний ремонт службового приміщення метеорологічної станції (м. Чигирин), 170,2 кв. метра |  |  | 0,41 |  | 0,41 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | утеплення зовнішніх стін будівлі стартового диспетчерського пункту авіаційної метеорологічної станції цивільної Черкаси, 133 кв. метра |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Чернівецький обласний центр з гідрометеорології |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | утеплення будівлі озерної станції (м. Новодністровськ), 356,9 кв. метра |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | капітальний ремонт експедиційного судна “Циклон” (м. Ізмаїл) |  |  | 1,9 | 1,9 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | капітальний ремонт адміністративної будівлі метеорологічної станції (м. Вилкове Ізмаїльського району), 61,8 кв. метра |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського |  |  | кількість відновлених приміщень лабораторій | 3 |  |  | 3 |  | 5) відновлення приміщень лабораторії спостережень за забрудненням ґрунтів, 102,5 кв. метра | МВС | державний бюджет | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  | 63 | 20 |  | 26 | 17 |  |  |  | 23,56 | 8,99 | 7,86 | 6,71 |
| Усього |  |  |  | 1139 | 561 |  | 290 | 288 |  |  |  | 308,6 | 78 | 116,8 | 113,8 |