Додаток 2 
до Програми 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 червня 2020 р. № 560)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування державного значення на 2018-2022 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Нове будівництво автомобільних доріг державного значення | кілометрів | 31,266 |  |  | 19,966 | 6 | 5,300 | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Полтавська область) | Укравтодор | державний бюджет | 122,14 | 94,82 | 2,45 | 24,87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 2 190,56 | 1 471,27 | 354,79 | 364,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 2 018,86 |  |  | 500 | 684,86 | 834 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 4 331,56 | 1 566,09 | 357,24 | 889,37 | 684,86 | 834 |
|  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | М-03-01 Північний обхід м. Борисполя (Київська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |
|  |  | 7,153 |  |  | 3,787 | 3,366 |  | М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) (Дніпропетровська область) | -“- | державний бюджет | 1 012,01 |  | 135,49 | 785,73 | 90,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 012,01 |  | 135,49 | 785,73 | 90,8 |  |
|  |  | 1,024 |  |  |  | 1,024 |  | М-05 Київ - Одеса (Київська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 388,04 |  | 161,69 | 80 | 146,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 388,04 |  | 161,69 | 80 | 146,36 |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | М-05-02 Київ - Біла Церква (Київська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 7 300 |  |  | 1 500 | 2 400 | 3 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 7 300 |  |  | 1 500 | 2 400 | 3 400 |
|  |  | 0,422 |  |  |  | 0,422 |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Київська, Львівська та Рівненська області) | -“- | державний бюджет | 19,5 |  |  | 19,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 732,84 |  |  | 142,65 | 501,29 | 88,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 741,06 |  |  | 62,97 | 120,98 | 557,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 493,4 |  |  | 225,12 | 622,27 | 646,01 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | М-06-01 Київ - Чоп (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 7 400 |  |  |  | 3 800 | 3 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 7 400 |  |  |  | 3 800 | 3 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-06-02 Велика кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва (Київська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 3 800 |  |  |  | 1 900 | 1 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 800 |  |  |  | 1 900 | 1 900 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | М-06-03 Київ - Чоп - контрольно-пропускний пункт “Дийда” (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 000 |  |  | 50 | 50 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 000 |  |  | 50 | 50 | 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-06-04 Київ - Чоп - /М-09/ (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 16,68 |  |  | 16,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 000 |  |  | 75 | 75 | 850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 016,68 |  |  | 91,68 | 75 | 850 |
|  |  | 8,6 |  |  |  | 8,6 |  | М-09-01 Північний обхід м. Тернополя (Тернопільська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 73,71 |  |  | 40,68 | 33,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 706,42 |  |  | 871,31 | 476,33 | 358,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 780,13 |  |  | 912 | 509,36 | 358,78 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | М-10-01 Львів - Краковець (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 6 765,2 |  |  | 1 000 | 1 900 | 3 865,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 6 765,2 |  |  | 1 000 | 1 900 | 3 865,2 |
|  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | М-10-02 Північний обхід м. Львова (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 1 679,33 |  |  |  | 674,18 | 1 005,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 7 131,71 |  |  | 1 360,39 | 1 350,61 | 4 420,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 8 811,04 |  |  | 1 360,39 | 2 024,79 | 5 425,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) будівництво мосту через р. Дунай (Одеська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 3 000 |  |  |  | 700 | 2 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 000 |  |  |  | 700 | 2 300 |
|  |  | 6,446 | 6,446 |  |  |  |  | М-15-01 Обхід м. Рені (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 176,61 | 176,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 176,61 | 176,61 |  |  |  |  |
|  |  | 0,115 |  |  |  |  | 0,115 | М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (Тернопільська область) | -“- | державний бюджет | 12,85 |  | 5,62 | 7,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 82,4 |  |  | 20,06 | 30 | 32,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 622,57 |  |  | 105,67 | 188,08 | 328,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 717,83 |  | 5,62 | 132,97 | 218,08 | 361,16 |
|  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Житомирська область) | -“- | державний бюджет | 33,27 |  | 16 | 17,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 33,27 |  | 16 | 17,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-22-01 Обхід м. Кременчука (Полтавська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 300 |  |  |  | 100 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 300 |  |  |  | 100 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі (Запорізька область) | -“- | державний бюджет | 4 485,47 |  | 41,26 | 2 010 | 1 000 | 1 434,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 4 485,47 |  | 41,26 | 2 010 | 1 000 | 1 434,22 |
|  |  | 0,151 |  |  | 0,151 |  |  | Н-01 Київ - Знам’янка (Київська область) | -“- | державний бюджет | 30,24 |  | 25 | 5,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 30,24 |  | 25 | 5,24 |  |  |
|  |  | 0,067 |  |  | 0,067 |  |  | Н-03 Житомир - Чернівці (Житомирська та Хмельницька області) | -“- | державний бюджет | 29,67 |  | 0,02 | 29,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 29,67 |  | 0,02 | 29,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-22-01 Північний обхід м. Рівного (Рівненська область) | -“- | державний бюджет | 218 |  | 8 | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 218 |  | 8 | 210 |  |  |
|  |  | 112,673 |  | 12,4 | 29,416 | 70,793 | 0,064 | Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 55 “Р-52 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка”) (Полтавська та Дніпропетровська області) | Укравтодор | державний бюджет | 17 846,45 | 1 004,92 | 1 620,12 | 4 637,04 | 10 506,05 | 78,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 17 846,45 | 1 004,92 | 1 620,12 | 4 637,04 | 10 506,05 | 78,32 |
|  |  | 0,202 |  | 0,202 |  |  |  | Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 27,63 | 8,35 | 19,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 27,63 | 8,35 | 19,28 |  |  |  |
|  |  | 5,264 |  |  | 5,264 |  |  | Р-30-01 Під’їзд до м. Ірпеня (Київська область) | -“- | державний бюджет | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 1,921 |  |  | 1,921 |  |  | Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці (Чернівецька область) | -“- | державний бюджет | 138,59 |  | 10,08 | 128,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 138,59 |  | 10,08 | 128,51 |  |  |
|  |  | 0,241 |  |  | 0,241 |  |  | Т-09-10 Бурштин - Калуш (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 65,17 | 0,36 | 20 | 44,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 65,17 | 0,36 | 20 | 44,81 |  |  |
|  |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 | Т-14-02 Східниця - Пісочна (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 249,39 |  |  | 0,25 |  | 249,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 249,39 |  |  | 0,25 |  | 249,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-03 Грушів - Немирів (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 6,53 |  |  | 6,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 6,53 |  |  | 6,53 |  |  |
|  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 | Т-18-01 Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно (Рівненська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 59,44 |  |  | 18,8 | 22,51 | 18,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 466,92 |  |  | 46,69 | 123,09 | 297,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 526,37 |  |  | 65,49 | 145,6 | 315,28 |
|  |  | 3,12 |  |  |  |  | 3,12 | Т-23-08 Гуків - Дунаївці - Могилів-Подільський (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 199,86 |  |  | 145,44 |  | 54,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 199,86 |  |  | 145,44 |  | 54,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт “Дяківці” (Чернівецька область) | -“- | державний бюджет | 50,25 |  | 0,25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 50,25 |  | 0,25 | 50 |  |  |
|  |  | 13,8 |  |  |  |  | 13,8 | Обхід м. Берегового та с. Астей до міжнародного автомобільного пункту пропуску “Лужанка” (Закарпатська область) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 148,22 |  |  |  | 148,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 714,56 |  | 0,5 | 309,73 | 143,23 | 261,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 862,78 |  | 0,5 | 309,73 | 291,45 | 261,1 |
| Усього за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 274,26 | 2 756,34 | 2 420,62 | 14 699,2 | 28 364,61 | 27 033,49 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 24 752,4 | 1 285,07 | 1 903,65 | 8 150,74 | 11 596,85 | 1 816,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 5 354,55 | 1 471,27 | 516,47 | 666,7 | 1 555,57 | 1 144,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 45 167,31 |  | 0,5 | 5 881,77 | 15 212,18 | 24 072,86 |
| IІ. Реконструкція автомобільних доріг загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реконструкція автомобільних доріг державного значення | кілометрів | 48,045 |  | 5,445 | 12,6 |  | 30 | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Полтавська та Харківська області) | -“- | державний бюджет | 1 217,46 | 587,56 | 30,65 | 599,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 2 273,19 | 745,91 | 872,08 | 655,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 2 123,09 |  |  | 123,09 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 5 613,74 | 1 333,46 | 902,73 | 1 377,54 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) (Дніпропетровська область) | -“- | державний бюджет | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 22,1 |  |  | 22,1 |  |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Житомирська область) | -“- | державний бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 1 168,97 | 209,22 | 371,46 | 588,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 169,47 | 209,22 | 371,46 | 588,8 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | М-06-01 Київ - Чоп (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 10 000 |  |  | 3 000 | 4 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 10 000 |  |  | 3 000 | 4 000 | 3 000 |
|  |  | 7,462 |  | 4,1 | 3,362 |  |  | М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) (Волинська область) | -“- | державний бюджет | 183,84 |  | 76,74 | 107,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 183,84 |  | 76,74 | 107,1 |  |  |
|  |  | 17,137 | 1,048 | 4,189 | 5 | 6,9 |  | М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) (Кіровоградська, Львівська, Хмельницька та Черкаська області) | -“- | державний бюджет | 680,3 | 187,66 | 398,8 | 93,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 509,41 | 129,43 | 209,28 | 170,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 2 391,3 |  |  |  | 2 391,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 581 | 317,09 | 608,07 | 264,54 | 2 391,3 |  |
|  |  | 18,848 |  |  |  | 18,848 |  | М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 632,15 |  |  | 225 | 407,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 632,15 |  |  | 225 | 407,15 |  |
|  |  | 0,618 |  |  | 0,618 |  |  | Н-01 Київ - Знам’янка (Черкаська область) | -“- | державний бюджет | 137,7 |  |  | 137,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 137,7 |  |  | 137,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-03 Житомир - Чернівці (Житомирська область) | -“- | державний бюджет | 174 |  |  | 174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 174 |  |  | 174 |  |  |
|  |  | 11,6 |  |  | 11,6 |  |  | Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь (Полтавська та Черкаська області) | -“- | державний бюджет | 734,4 | 50 | 242,4 | 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 734,4 | 50 | 242,4 | 442 |  |  |
|  |  | 0,425 |  |  | 0,425 |  |  | Н-12 Суми - Полтава з обходом м. Сум (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 116 | 10,5 | 37,5 | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 116 | 10,5 | 37,5 | 68 |  |  |
|  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв (Кіровоградська область) | -“- | державний бюджет | 124,38 |  | 124,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 124,38 |  | 124,38 |  |  |  |
|  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  | Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Волинська область) | -“- | державний бюджет | 27,82 |  | 27,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 27,82 |  | 27,82 |  |  |  |
|  |  | 5,785 |  |  | 5,785 |  |  | Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя (Дніпропетровська та Кіровоградська області) | -“- | державний бюджет | 354,8 |  |  | 354,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 354,8 |  |  | 354,8 |  |  |
|  |  | 44,42 |  |  | 14,922 | 29,498 |  | Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 6 731,71 | 426,92 | 602 | 3 252,64 | 2 450,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 6 731,71 | 426,92 | 602 | 3 252,64 | 2 450,15 |  |
|  |  | 0,169 |  |  |  |  | 0,169 | Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 89,14 |  |  | 40 |  | 49,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 89,14 |  |  | 40 |  | 49,14 |
|  |  | 9,425 |  |  | 9,425 |  |  | Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 230,31 | 59,9 | 166,92 | 3,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 230,31 | 59,9 | 166,92 | 3,48 |  |  |
|  |  | 8,5 |  |  |  |  | 8,5 | Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам’янка-Бузька - Бібрка (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 505,73 | 0,1 | 115 | 69,86 |  | 320,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 505,73 | 0,1 | 115 | 69,86 |  | 320,77 |
|  |  | 0,219 |  |  | 0,219 |  |  | Т-17-05 Лохвиця - Гадяч - Охтирка - контрольно-пропускний пункт “Велика Писарівка” (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 106,05 |  |  | 106,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 106,05 |  |  | 106,05 |  |  |
| Усього за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 514,23 | 2 407,18 | 3 275,03 | 10 213,5 | 10 248,6 | 4 369,91 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 12 048,27 | 1 322,63 | 1 822,21 | 5 676,21 | 2 857,3 | 369,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 3 951,57 | 1 084,55 | 1 452,82 | 1 414,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 14 514,39 |  |  | 3 123,09 | 7 391,3 | 4 000 |
| ІІІ. Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення | кілометрів | 81,336 |  |  |  | 1,266 | 80,07 | М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 5,05 |  | 0,05 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 3 387,97 | 410,93 | 801,22 | 468,3 | 221,71 | 1 485,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 358,03 |  |  |  | 97,69 | 260,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 751,05 | 410,93 | 801,27 | 473,3 | 319,41 | 1 746,15 |
|  |  | 125,276 |  |  | 18,543 | 106,7 | 0,033 | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Полтавська, Харківська та Донецька області) | -“- | державний бюджет | 970,35 | 54 | 39,2 | 432,39 | 411,45 | 33,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 2 941,8 | 161,46 | 599,79 | 698,52 | 1 482,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 912,15 | 215,47 | 638,99 | 1 130,91 | 1 893,48 | 33,3 |
|  |  | 67,299 |  |  |  |  | 67,299 | М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) (Дніпропетровська область) | -“- | державний бюджет | 1 312,5 |  |  | 0,5 |  | 1 312 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 312,5 |  |  | 0,5 |  | 1 312 |
|  |  | 135,702 |  | 9,507 | 6,5 |  | 119,695 | М-05 Київ - Одеса (Київська, Кіровоградська, Одеська та Черкаська області) | -“- | державний бюджет | 705,96 | 128,35 | 111,76 | 182,36 | 133,49 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 3 035,66 | 280,3 | 651,59 | 760,2 | 254,67 | 1 088,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 16 708,38 |  |  | 5 296,77 | 5 229,47 | 6 182,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 20 450,01 | 408,65 | 763,34 | 6 239,33 | 5 617,63 | 7 421,06 |
|  |  | 150 |  |  | 40 | 40 | 70 | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Львівська та Рівненська області) | Укравтодор | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 10 000 |  |  | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 10 000 |  |  | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
|  |  | 14,9 |  |  |  |  | 14,9 | М-08 Обхід м. Ужгорода - контрольно-пропускний пункт “Ужгород” (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 455,12 |  |  |  | 69,04 | 386,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 455,12 |  |  |  | 69,04 | 386,08 |
|  |  | 0,361 | 0,361 |  |  |  |  | М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін) (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 27,78 | 27,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 27,78 | 27,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-11 Львів - Шегині (на м. Краків) (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 132,79 | 127,21 | 2,35 | 3,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 132,79 | 127,21 | 2,35 | 3,23 |  |  |
|  |  | 138,879 |  | 14,927 | 39,94 | 0,032 | 83,98 | М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) (Вінницька, Кіровоградська та Хмельницька області) | -“- | державний бюджет | 4 822,41 | 25 | 912,83 | 2 075,54 | 25 | 1 784,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 4 822,41 | 25 | 912,83 | 2 075,54 | 25 | 1 784,04 |
|  |  | 15,6 |  |  |  |  | 15,6 | М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) (Донецька, Миколаївська та Одеська області) | -“- | державний бюджет | 451,3 |  |  | 90,2 |  | 361,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 451,3 |  |  | 90,2 |  | 361,1 |
|  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 32,97 | 32,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 32,97 | 32,97 |  |  |  |  |
|  |  | 105,848 |  | 0,345 | 0,802 |  | 104,7 | М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області) | -“- | державний бюджет | 2 153,54 | 20,15 | 3,02 | 39,58 |  | 2 090,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 153,54 | 20,15 | 3,02 | 39,58 |  | 2 090,79 |
|  |  | 168,534 |  |  | 5,1 | 21,93 | 141,504 | М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (Волинська, Тернопільська та Чернівецька області) | -“- | державний бюджет | 4 206,02 |  | 75 | 130,08 | 1 000,78 | 3 000,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 4 206,02 |  | 75 | 130,08 | 1 000,78 | 3 000,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | М-20 Харків - Щербаківка (на м. Бєлгород) (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  | 77,396 |  |  |  | 9,144 | 68,252 | М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Житомирська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 801 |  |  |  | 323,74 | 1 477,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 801 |  |  |  | 323,74 | 1 477,26 |
|  |  | 18 |  |  |  |  | 18 | М-22 Полтава - Олександрія (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 203,16 | 2,16 |  | 1 |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 203,16 | 2,16 |  | 1 |  | 200 |
|  |  | 41,1 |  |  |  | 14,7 | 26,4 | М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 114 |  |  |  |  | 114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 637,91 |  |  |  | 94,05 | 543,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 801,91 |  |  |  | 144,05 | 657,86 |
|  |  | 58,24 |  |  |  | 21,04 | 37,2 | М-24 Велика Добронь - Мукачево - Берегове - контрольно-пропускний пункт “Лужанка” (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 192,6 |  |  |  |  | 192,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 625,71 |  |  | 3 | 104,09 | 518,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 868,31 |  |  | 3 | 154,09 | 711,23 |
|  |  | 22,5 |  |  |  |  | 22,5 | М-25 Контрольно-пропускний пункт “Соломоново” - Велика Добронь - Яноші з під’їздом до контрольно-пропускного пункту “Косини” (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 350 |  |  |  |  | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 350 |  |  |  |  | 350 |
|  |  | 26,4 |  |  |  | 10,7 | 15,7 | М-26 Контрольно-пропускний пункт “Вилок” - Вилок - Неветленфолу - контрольно-пропускний пункт “Дякове” (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 349,06 |  |  |  | 96,04 | 253,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 349,06 |  |  |  | 96,04 | 253,02 |
|  |  | 79,489 |  |  |  |  | 79,489 | Н-01 Київ - Знам’янка (Київська та Черкаська області) | -“- | державний бюджет | 323 |  |  |  |  | 323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 82,25 | 52,85 | 29,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 3 171 |  |  | 317,1 | 1 268,4 | 1 585,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 576,25 | 52,85 | 29,4 | 317,1 | 1 268,4 | 1 908,5 |
|  |  | 3,644 |  |  |  | 3,6 | 0,044 | Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка (Вінницька та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 263,77 |  |  |  | 136,67 | 127,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 263,77 |  |  |  | 136,67 | 127,1 |
|  |  | 18,912 | 0,6 | 7,19 | 3,672 | 3,25 | 4,2 | Н-03 Житомир - Чернівці (Хмельницька та Чернівецька області) | -“- | державний бюджет | 924,22 | 115,37566 | 265,3 | 365,91 | 61,64 | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 924,22 | 115,38 | 265,3 | 365,91 | 61,64 | 116 |
|  |  | 11,713 | 1 | 4,919 | 5,794 |  |  | Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (Сумська та Чернігівська області) | -“- | державний бюджет | 581,48 | 32,81 | 148,67 | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 581,48 | 32,81 | 148,67 | 400 |  |  |
|  |  | 69,264 |  | 31,182 | 38,082 |  |  | Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 1 717,75 |  | 811,75 | 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 717,75 |  | 811,75 | 906 |  |  |
|  |  | 51,569 |  |  | 0,169 |  | 51,4 | Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 1 178,62 |  |  | 44,5 |  | 1 134,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 178,62 |  |  | 44,5 |  | 1 134,12 |
|  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) (Івано-Франківська та Чернівецька області) | -“- | державний бюджет | 1 188,78 |  |  | 88,78 |  | 1 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 188,78 |  |  | 88,78 |  | 1 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) (Миколаївська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94,922 |  |  |  |  | 94,922 | Н-13 Львів - Самбір - Ужгород (Закарпатська та Львівська області) | -“- | державний бюджет | 1 953,65 |  |  |  |  | 1 953,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 953,65 |  |  |  |  | 1 953,65 |
|  |  | 71,096 |  |  | 66,146 | 4,949 |  | Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв (Миколаївська область) | -“- | державний бюджет | 2 478,96 | 0,3 | 378,65 | 1 893,12 | 206,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 478,96 | 0,3 | 378,65 | 1 893,12 | 206,89 |  |
|  |  | 0,051 |  |  | 0,051 |  |  | Н-15 Запоріжжя - Донецьк (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 13,69 |  | 8,5 | 5,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 13,69 |  | 8,5 | 5,19 |  |  |
|  |  | 168,17 |  |  |  | 10 | 158,17 | Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (Черкаська область) | -“- | державний бюджет | 3 459,84 |  |  |  | 310 | 3 149,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 459,84 |  |  |  | 310 | 3 149,84 |
|  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль (Тернопільська область) | -“- | державний бюджет | 73,15 |  |  | 73,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 73,15 |  |  | 73,15 |  |  |
|  |  | 0,064 |  |  | 0,064 |  |  | Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 32,63 |  |  | 32,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 32,63 |  |  | 32,63 |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Рівненська область) | -“- | державний бюджет | 294,8 | 16 | 24,83 | 253,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 213,1 |  | 64,55 | 38,83 | 109,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 507,9 | 16 | 89,38 | 292,8 | 109,72 |  |
|  |  | 0,245 |  |  | 0,073 | 0,063 | 0,109 | Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 165 |  |  | 60 | 65 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 165 |  |  | 60 | 65 | 40 |
|  |  | 46,97 |  |  |  |  | 46,97 | Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (Рівненська область) | -“- | державний бюджет | 1 087,95 |  |  | 0,2 |  | 1 087,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 087,95 |  |  | 0,2 |  | 1 087,75 |
|  |  | 18,152 | 0,051 | 0,101 | 6 |  | 12 | Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) (Луганська та Харківська області) | -“- | державний бюджет | 194,73 | 34,13 | 19 | 141,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 230,16 |  |  | 2,16 | 57 | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 424,89 | 34,13 | 19 | 143,76 | 57 | 171 |
|  |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  | Н-30 Василівка - Бердянськ (Запорізька область) | -“- | державний бюджет | 497,89 |  |  |  | 497,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 497,89 |  |  |  | 497,89 |  |
|  |  | 0,076 |  |  | 0,076 |  |  | Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка (Донецька та Луганська області) | -“- | державний бюджет | 44,88 | 22,79 |  | 22,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 44,88 | 22,79 |  | 22,09 |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | Р-09 Миронівка - Канів (Київська область) | -“- | державний бюджет | 250 |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 250 |  |  |  |  | 250 |
|  |  | 25,85 |  |  |  |  | 25,85 | Р-11 Полтава - Красноград (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 490 |  |  |  |  | 490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 490 |  |  |  |  | 490 |
|  |  | 6,6 |  |  |  |  | 6,6 | Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква (Волинська область) | -“- | державний бюджет | 118,6 |  |  |  |  | 118,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 118,6 |  |  |  |  | 118,6 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | Р-20 Снятин - Тязів (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 112 |  |  |  |  | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 112 |  |  |  |  | 112 |
|  |  | 17,9 |  |  |  |  | 17,9 | Р-21 Долина - Хуст (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 308,93 |  |  |  |  | 308,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 308,93 |  |  |  |  | 308,93 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський (Івано-Франківська та Тернопільська області) | Укравтодор | державний бюджет | 500,2 |  |  | 0,2 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 500,2 |  |  | 0,2 |  | 500 |
|  |  | 69,388 |  |  | 24,174 |  | 45,214 | Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 1 187,71 |  | 112,72 | 272,55 |  | 802,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 187,71 |  | 112,72 | 272,55 |  | 802,44 |
|  |  | 10,1 |  |  |  |  | 10,1 | Р-39 Броди - Тернопіль (Тернопільська область) | -“- | державний бюджет | 154 |  |  |  |  | 154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 154 |  |  |  |  | 154 |
|  |  | 4,575 | 4,575 |  |  |  |  | Р-40 Рава-Руська - Яворів - Судова Вишня (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 1,32 | 1,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1,32 | 1,32 |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | Р-46 Харків - Охтирка (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 11,54 | 11,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 11,54 | 11,54 |  |  |  |  |
|  |  | 6,1 |  |  |  |  | 6,1 | Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ (Херсонська область) | -“- | державний бюджет | 84,2 |  |  |  |  | 84,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 84,2 |  |  |  |  | 84,2 |
|  |  | 28,9 |  |  |  |  | 28,9 | Р-48 Кам’янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір’я (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 21 |  |  |  |  | 210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 210 |  |  |  |  | 210 |
|  |  | 7,803 | 7,7 |  | 0,103 |  |  | Р-49 Васьковичі - Шепетівка (Житомирська область) | -“- | державний бюджет | 116,61 | 76,66 |  | 39,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 116,61 | 76,66 |  | 39,95 |  |  |
|  |  | 26,6 |  |  |  |  | 26,6 | Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг (Миколаївська область) | -“- | державний бюджет | 318,71 |  |  |  |  | 318,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 318,71 |  |  |  |  | 318,71 |
|  |  | 25,658 |  |  | 0,1 |  | 25,558 | Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин (Полтавська та Сумська області) | -“- | державний бюджет | 373,89 |  |  | 25,39 |  | 348,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 373,89 |  |  | 25,39 |  | 348,50 |
|  |  | 6,618 |  |  | 6,618 |  |  | Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 116,5 |  | 20 | 96,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 116,5 |  | 20 | 96,5 |  |  |
|  |  | 108,27 |  |  |  |  | 108,27 | Р-66 Контрольно-пропускний пункт “Демино-Олександрівка” - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 2 076,62 |  |  | 19,49 | 514,28 | 1 542,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 078,22 |  | 1,6 | 19,49 | 514,28 | 1 542,85 |
|  |  | 6,935 |  |  |  |  | 6,935 | Р-73 /Н-08/ - Нікополь (Запорізька область) | Укравтодор | державний бюджет | 191,51 |  |  |  |  | 191,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 191,51 |  |  |  |  | 191,51 |
|  |  | 9,5 |  |  |  |  | 9,5 | Р-78 Харків - Зміїв - Балаклія - Гороховатка (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 142,64 |  |  |  |  | 142,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 142,64 |  |  |  |  | 142,64 |
|  |  | 18,4 |  |  |  |  | 18,4 | Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь (Запорізька область) | -“- | державний бюджет | 540 |  |  |  |  | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 540 |  |  |  |  | 540 |
|  |  | 0,817 |  |  | 0,817 |  |  | Т-04-03 Мар’янське - Берислав - /Р-47/ (Херсонська область) | -“- | державний бюджет | 77,33 |  |  | 77,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 77,33 |  |  | 77,33 |  |  |
|  |  | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | Т-05-13 Лиман - Бахмут - Горлівка (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 7,43 |  |  | 7,43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 7,43 |  |  | 7,43 |  |  |
|  |  | 35,068 |  |  | 22,168 |  | 12,9 | Т-05-14 Добропілля - Лиман (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 1 174,05 | 6,36 | 225,5 | 636,11 |  | 306,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 174,05 | 6,36 | 225,5 | 636,11 |  | 306,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-05-15 Олександрівка - Покровськ - Костянтинопіль (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 9,42 | 9,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 9,42 | 9,42 |  |  |  |  |
|  |  | 3,066 |  |  |  |  | 3,066 | Т-05-23 /Н-20/ - Кременівка - Ялта (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 75 |  |  | 0,2 |  | 74,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 75 |  |  | 0,2 |  | 74,8 |
|  |  | 23,8 |  |  |  |  | 23,8 | Т-06-11 Ставище - Брусилів - Попільня (Житомирська область) | -“- | державний бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 150 |  |  |  |  | 150 |
|  |  | 2,38 |  |  | 2,38 |  |  | Т-06-12 Новоград-Волинський - Полонне - Старокостянтинів (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 39,26 |  |  | 39,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 39,26 |  |  | 39,26 |  |  |
|  |  | 9,6 |  |  |  |  | 9,6 | Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 203 |  |  |  |  | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 203 |  |  |  |  | 203 |
|  |  | 45,445 |  |  | 0,045 |  | 45,4 | Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт “Танюшівка” - Старобільськ - Бахмут (Донецька та Луганська області) | -“- | державний бюджет | 16,89 |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 870,77 |  |  | 8,17 | 215,65 | 646,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 887,66 |  |  | 25,06 | 215,65 | 646,95 |
|  |  | 0,199 |  |  | 0,199 |  |  | Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар (Луганська область) | Укравтодор | державний бюджет | 37,94 |  |  | 37,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 37,94 |  |  | 37,94 |  |  |
|  |  | 8,2 |  |  |  |  | 8,2 | Т-13-16 Під’їзд до м. Первомайська (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 213 |  |  |  |  | 213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 213 |  |  |  |  | 213 |
|  |  | 21,31 |  |  |  | 21,31 |  | Т-14-01 Контрольно-пропускний пункт “Смільниця” - Старий Самбір (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 659,87 |  | 7,21 | 29,13 | 412,18 | 211,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 659,87 |  | 7,21 | 29,13 | 412,18 | 211,34 |
|  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  | Т-14-03 Грушів - Немирів (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 119,4 |  | 10,35 | 22,13 | 86,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 119,4 |  | 10,35 | 22,13 | 86,92 |  |
|  |  | 53,17 |  |  |  | 53,17 |  | Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 390,76 |  | 61,75 | 32,53 | 801,83 | 494,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 390,76 |  | 61,75 | 32,53 | 801,83 | 494,64 |
|  |  | 0,024 | 0,024 |  |  |  |  | Т-14-10 Броди - Червоноград (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |
|  |  | 47,554 | 9,068 | 11,2 | 27,286 |  |  | Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 680,96 | 180,56 | 310,95 | 189,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 680,96 | 180,56 | 310,95 | 189,45 |  |  |
|  |  | 13,2 |  |  |  |  | 13,2 | Т-14-17 Куровичі - Рогатин (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 198 |  |  |  |  | 198 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 198 |  |  |  |  | 198 |
|  |  | 46,4 |  |  |  | 46,4 |  | Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 447,68 |  | 244,31 | 38,23 | 718,22 | 446,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 447,68 |  | 244,31 | 38,23 | 718,22 | 446,92 |
|  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  | Т-14-20 Яворів - Грушів (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 334,98 |  | 125,43 | 39,13 | 170,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 334,98 |  | 125,43 | 39,13 | 170,42 |  |
|  |  | 18,067 | 9,867 |  |  |  | 8,2 | Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам’янка-Бузька - Бібрка (Львівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 851,71 | 12,77 | 270,26 | 249,05 |  | 319,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 851,71 | 12,77 | 270,26 | 249,05 |  | 319,63 |
|  |  | 11 |  |  |  |  | 11 | Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” - Тарутине - Арциз - Сарата (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 140 |  |  |  |  | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 140 |  |  |  |  | 140 |
|  |  | 39,2 |  |  |  |  | 39,2 | Т-19-13 Ромни - Липова Долина - Тростянець - Мезенівка (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 192,04 |  |  |  |  | 192,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 192,04 |  |  |  |  | 192,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-19-18 Краснопілля - контрольно-пропускний пункт “Покровка” (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 1,38 |  |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1,38 |  |  | 1,38 |  |  |
|  |  | 3,3 |  |  |  |  | 3,3 | Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 48 |  |  |  |  | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 48 |  |  |  |  | 48 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | Т-21-21 Лозова - Близнюки - Барвінкове - Велика Комишуваха (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 175,75 |  |  |  |  | 175,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 175,75 |  |  |  |  | 175,75 |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Т-21-22 Ізюм - Барвінкове (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 135 |  |  |  |  | 135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 135 |  |  |  |  | 135 |
|  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | Т-23-02 Чернелівка - Городок - Смотрич (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 10,8 |  |  |  |  | 10,8 | Т-23-11 Хмельницький - Волочиськ (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 78 |  |  |  |  | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 78 |  |  |  |  | 78 |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша (Черкаська область) | -“- | державний бюджет | 234,64 |  |  |  |  | 234,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 234,64 |  |  |  |  | 234,64 |
|  |  | 45,083 |  |  |  |  | 45,083 | Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня (Чернівецька область) | -“- | державний бюджет | 860,19 |  |  |  |  | 860,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 860,19 |  |  |  |  | 860,19 |
|  |  | 27,6 |  |  |  |  | 27,6 | Т-26-08 Сторожинець - контрольно-пропускний пункт “Красноїльськ” (Чернівецька область) | -“- | державний бюджет | 450 |  |  |  |  | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 450 |  |  |  |  | 450 |
| Усього за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 533,99 | 1 844,56 | 6 338,78 | 19 710,38 | 18 275,97 | 48 364,31 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 45 337,76 | 939,02 | 3 743,19 | 8 936,67 | 3 172,55 | 28 546,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 9 547,68 | 905,54 | 2 081,99 | 1 927,02 | 2 058,41 | 2 574,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 39 648,56 |  | 513,6 | 8 846,69 | 13 045 | 17 243,27 |
| IV. Поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення | кілометрів | 60,161 | 42,901 | 5,26 | 12 |  |  | М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) (Чернігівська область) | Укравтодор | державний бюджет | 554,25 | 280,42 | 58,21 | 215,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 554,25 | 280,42 | 58,21 | 215,63 |  |  |
|  |  | 20,315 | 7,5 | 7,7 | 5,115 |  |  | М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ (на м. Брянськ) (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 212,84 | 70,45 | 127,39 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 212,84 | 70,45 | 127,39 | 15 |  |  |
|  |  | 115,208 | 44,408 | 3,8 | 17 | 50 |  | М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) (Донецька, Київська, Полтавська та Харківська області) | -“- | державний бюджет | 1 778,04 | 854,72 | 138,13 | 200,2 | 585 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 778,04 | 854,72 | 138,13 | 200,2 | 585 |  |
|  |  | 65,62 | 21,62 |  |  | 44 |  | М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) (Дніпропетровська та Кіровоградська області) | -“- | державний бюджет | 2 368,26 | 195,63 | 0,15 | 4,22 | 2 168,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 368,26 | 195,63 | 0,15 | 4,22 | 2 168,26 |  |
|  |  | 23,39 |  | 20 | 3,39 |  |  | М-05 Київ - Одеса (Київська, Одеська та Черкаська області) | -“- | державний бюджет | 1 322,52 | 0,39 | 1 117,3 | 204,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 322,52 | 0,39 | 1 117,3 | 204,83 |  |  |
|  |  | 25,9 | 6,7 | 2,8 | 16,4 |  |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Львівська та Закарпатська області) | -“- | державний бюджет | 441,87 | 272,68 | 54,79 | 114,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 441,87 | 272,68 | 54,79 | 114,39 |  |  |
|  |  | 26,189 |  | 1,189 | 25 |  |  | М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) (Житомирська та Київська області) | -“- | державний бюджет | 107,6 |  | 27,6 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 107,6 |  | 27,6 | 80 |  |  |
|  |  | 31,2 | 31 | 0,2 |  |  |  | М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін) (Львівська та Тернопільська області) | -“- | державний бюджет | 313,61 | 258,61 | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 313,61 | 258,61 | 55 |  |  |  |
|  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  | М-11 Львів - Шегині (на м. Краків) (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 19,62 |  | 19,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 19,62 |  | 19,62 |  |  |  |
|  |  | 289,475 | 161,21 | 67,556 | 60,709 |  |  | М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) (Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 6 593,59 | 3 242,98 | 1 669,77 | 1 680,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 6 593,59 | 3 242,98 | 1 669,77 | 1 680,83 |  |  |
|  |  | 65,6 | 15 | 14,5 | 36,1 |  |  | М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) (Донецька, Миколаївська та Херсонська області) | -“- | державний бюджет | 775,57 | 171,62 | 137 | 466,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 775,57 | 171,62 | 137 | 466,96 |  |  |
|  |  | 32,145 | 1,319 | 30,826 |  |  |  | М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 477,7 | 26,5 | 451,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 477,7 | 26,5 | 451,19 |  |  |  |
|  |  | 22,794 | 0,266 |  | 22,4 | 0,128 |  | М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (Запорізька та Харківська області) | -“- | державний бюджет | 667,07 | 20 |  | 614,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 667,07 | 20 |  | 614,80 | 32,27 |  |
|  |  | 164,579 | 45,079 | 35,1 | 64,9 | 19,5 |  | М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (Волинська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області) | -“- | державний бюджет | 2 475,09 | 456,97 | 472,64 | 1 237,43 | 308,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 475,09 | 456,97 | 472,64 | 1 237,43 | 308,05 |  |
|  |  | 0,062 |  |  | 0,062 |  |  | М-20 Харків - Щербаківка (на м. Бєлгород) (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 41 |  |  | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 41 |  |  | 41 |  |  |
|  |  | 103,837 | 27,233 | 26,004 | 25,6 | 25 |  | М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (Вінницька та Житомирська області) | -“- | державний бюджет | 1 769,9 | 531,83 | 435,64 | 177,18 | 625,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 769,9 | 531,83 | 435,64 | 177,18 | 625,25 |  |
|  |  | 49,71 | 8,71 | 5 | 36 |  |  | М-22 Полтава - Олександрія (Кіровоградська та Полтавська області) | -“- | державний бюджет | 681,55 | 264,25 | 119,45 | 297,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 681,55 | 264,25 | 119,45 | 297,85 |  |  |
|  |  | 18,5 |  | 10 | 8,5 |  |  | М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 542,16 | 210,16 | 117 | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 542,16 | 210,16 | 117 | 215 |  |  |
|  |  | 20,6 | 8 | 11,6 | 1 |  |  | М-24 Велика Добронь - Мукачево - Берегове - контрольно-пропускний пункт “Лужанка” (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 265,72 | 100 | 143,82 | 21,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 265,72 | 100 | 143,82 | 21,9 |  |  |
|  |  | 16,2 | 8 | 3 | 5,2 |  |  | М-25 Контрольно-пропускний пункт “Соломоново” - Велика Добронь - Яноші з під’їздом до контрольно-пропускного пункту “Косини” (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 263,1 | 168 | 62,1 | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 263,1 | 168 | 62,1 | 33 |  |  |
|  |  | 58,084 | 21,2 | 1,084 | 35,8 |  |  | Н-01 Київ - Знам’янка (Київська та Черкаська області) | Укравтодор | державний бюджет | 806,62 | 98,46 | 54,48 | 653,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 806,62 | 98,46 | 54,48 | 653,69 |  |  |
|  |  | 9,735 |  |  | 0,035 | 9,7 |  | Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка (Київська, Рівненська та Хмельницька області) | -“- | державний бюджет | 160,6 |  | 0,04 | 14,56 | 146 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 160,6 |  | 0,04 | 14,56 | 146 |  |
|  |  | 121,796 | 34,29 | 41,34 | 26,996 | 19,17 |  | Н-03 Житомир - Чернівці (Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області) | -“- | державний бюджет | 2 060,78 | 629,39 | 318,49 | 812,22 | 300,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 060,78 | 629,39 | 318,49 | 812,22 | 300,68 |  |
|  |  | 28,6 |  |  | 12 | 16,6 |  | Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 550 |  |  | 200 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 550 |  |  | 200 | 350 |  |
|  |  | 173,673 | 36,704 | 136,969 |  |  |  | Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь (Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області) | -“- | державний бюджет | 3 191,91 | 406,43 | 2 783,49 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 191,91 | 406,43 | 2 783,49 | 2 |  |  |
|  |  | 216,32 | 32,63 | 21,2 | 79,4 | 83,09 |  | Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області) | -“- | державний бюджет | 3 852,8 | 152,77 | 609,72 | 1 437,02 | 1 653,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 3 852,8 | 152,77 | 609,72 | 1 437,02 | 1 653,29 |  |
|  |  | 30,187 | 4,24 | 11 | 6 | 8,947 |  | Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) (Івано-Франківська та Чернівецька області) | -“- | державний бюджет | 653,42 | 192,11 | 150 | 118 | 193,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 653,42 | 192,11 | 150 | 118 | 193,31 |  |
|  |  | 209,615 | 36,985 | 44,335 | 121,295 |  |  | Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг) (Дніпропетровська та Миколаївська області) | -“- | державний бюджет | 5 339,99 | 724,42 | 716,92 | 3 898,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 5 339,99 | 724,42 | 716,92 | 3 898,65 |  |  |
|  |  | 53,2 | 6,6 |  | 46,6 |  |  | Н-13 Львів - Самбір - Ужгород (Закарпатська та Львівська області) | -“- | державний бюджет | 610,32 | 353,41 | 17,12 | 239,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 610,32 | 353,41 | 17,12 | 239,8 |  |  |
|  |  | 47,4 | 19,6 | 23,8 | 4 |  |  | Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв (Кіровоградська та Миколаївська області) | -“- | державний бюджет | 615,57 | 216,36 | 375,62 | 23,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 615,57 | 216,36 | 375,62 | 23,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-15 Запоріжжя-Донецьк (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | 60,935 | 1,162 | 14,78 | 23,46 | 21,533 |  | Н-16 Золотоноша - Черкаси -Сміла - Умань (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 1 136,64 | 30,94 | 260,61 | 425,41 | 419,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 136,64 | 30,94 | 260,61 | 425,41 | 419,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-20 Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 0,37 |  | 0,17 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,37 |  | 0,17 | 0,2 |  |  |
|  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 804,79 |  | 0,2 | 804,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 804,79 |  | 0,2 | 804,59 |  |  |
|  |  | 0,673 | 0,673 |  |  |  |  | Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (Волинська область) | -“- | державний бюджет | 12,49 | 9,75 | 2,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 12,49 | 9,75 | 2,75 |  |  |  |
|  |  | 99,961 |  |  | 99,961 |  |  | Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя (Дніпропетровська та Кіровоградська області) | -“- | державний бюджет | 2 062,96 |  |  | 2 062,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2 062,96 |  |  | 2 062,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ) (Миколаївська область) | -“- | державний бюджет | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 62,305 | 20,881 | 7,374 | 23 | 11,05 |  | Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (Рівненська та Хмельницька області) | -“- | державний бюджет | 694,8 | 138,25 | 180,72 | 150,83 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 694,8 | 138,25 | 180,72 | 150,83 | 225 |  |
|  |  | 107,035 | 14,595 | 6 | 78,44 | 8 |  | Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) (Луганська та Харківська області) | -“- | державний бюджет | 1 521,06 | 418,18 | 201,38 | 689,5 | 212 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 521,06 | 418,18 | 201,38 | 689,5 | 212 |  |
|  |  | 9,19 | 1,8 | 7,39 |  |  |  | Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем’яч (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 102,48 | 23,46 | 79,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 102,48 | 23,46 | 79,02 |  |  |  |
|  |  | 98,544 |  | 4,3 | 83,6 | 10,644 |  | Н-30 Василівка - Бердянськ (Запорізька область) | -“- | державний бюджет | 1 644,76 |  | 71,55 | 1 323,61 | 249,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 644,76 |  | 71,55 | 1 323,61 | 249,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (Дніпропетровська область) | -“- | державний бюджет | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 13,534 | 0,034 |  | 13,5 |  |  | Р-02 Київ - Іванків - Овруч (Київська область) | -“- | державний бюджет | 356,24 | 0,41 |  | 355,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 356,24 | 0,41 |  | 355,83 |  |  |
|  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва (Київська область) | -“- | державний бюджет | 29,91 |  | 29,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 29,91 |  | 29,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р-09 Миронівка - Канів (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | 24,2 |  | 6,14 | 18,06 |  |  | Р-10 /Р-09/ - Черкаси - Чигирин - Кременчук (до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 55 “Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук”) (Черкаська область) | -“- | державний бюджет | 437,85 | 59,89 | 48,03 | 329,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 437,85 | 59,89 | 48,03 | 329,93 |  |  |
|  |  | 11,78 |  |  |  | 11,78 |  | Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ (Волинська область) | -“- | державний бюджет | 220,34 |  |  | 0,4 | 219,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 220,34 |  |  | 0,4 | 219,94 |  |
|  |  | 97,865 | 26,601 | 8,5 | 22,464 | 40,3 |  | Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква (Львівська та Волинська області) | -“- | державний бюджет | 1 417 | 362,37 | 68,68 | 296,26 | 689,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 417 | 362,37 | 68,68 | 296,26 | 689,7 |  |
|  |  | 2,502 |  |  | 2,502 |  |  | Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище (Київська область) | -“- | державний бюджет | 19,47 |  |  | 19,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 19,47 |  |  | 19,47 |  |  |
|  |  | 19 |  | 3 | 16 |  |  | Р-19 Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів (Київська область) | -“- | державний бюджет | 243,53 |  | 42,68 | 200,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 243,53 |  | 42,68 | 200,85 |  |  |
|  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | Р-20 Снятин - Тязів (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 170,42 |  | 170,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 170,42 |  | 170,42 |  |  |  |
|  |  | 15,24 | 1,24 |  | 14 |  |  | Р-21 Долина - Хуст (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 305 | 5 |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 305 | 5 |  | 300 |  |  |
|  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | Р-22 контрольно-пропускний пункт “Красна Талівка” - Луганськ (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 325,2 |  | 0,2 | 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 325,2 |  | 0,2 | 325 |  |  |
|  |  | 27,6 |  | 6 | 21,6 |  |  | Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 423 |  | 161 | 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 423 |  | 161 | 262 |  |  |
|  |  | 38,736 |  |  | 12,8 | 25,936 |  | Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/ (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 593,77 |  |  | 200 | 393,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 593,77 |  |  | 200 | 393,77 |  |
|  |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  | Р-40 Рава-Руська - Яворів - Судова Вишня (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 19,5 |  | 19,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 19,5 |  | 19,5 |  |  |  |
|  |  | 14,5 | 14,5 |  |  |  |  | Р-41 Обхід м. Тернополя (Тернопільська область) | Укравтодор | державний бюджет | 256,52 | 243,52 | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 256,52 | 243,52 | 13 |  |  |  |
|  |  | 42,1 | 12 | 12,1 | 18 |  |  | Р-42 Лубни - Миргород - Опішня - /Н-12/ (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 346,9 | 54,9 | 92 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 346,9 | 54,9 | 92 | 200 |  |  |
|  |  | 5,502 |  |  | 5,502 |  |  | Р-43 /М-19/ - Ланівці - /Н-02/ (Тернопільська область) | -“- | державний бюджет | 85,4 |  |  | 85,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 85,4 |  |  | 85,4 |  |  |
|  |  | 103,425 | 103,425 |  |  |  |  | Р-46 Харків - Охтирка (Харківська та Сумська області) | -“- | державний бюджет | 1 179,14 | 1 179,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 179,14 | 1 179,14 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ (Херсонська область) | -“- | державний бюджет | 86,6 |  |  | 86,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 86,6 |  |  | 86,6 |  |  |
|  |  | 31,7 |  | 1,7 | 30 |  |  | Р-48 Кам’янець-Подільський -Сатанів - Війтівці - Білогір’я (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 250,58 |  | 10,58 | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 250,58 |  | 10,58 | 240 |  |  |
|  |  | 120,326 | 9,8 | 49,126 | 61,4 |  |  | Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 1 817,45 | 75 | 1 242,32 | 500,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 817,45 | 75 | 1 242,32 | 500,13 |  |  |
|  |  | 52,6 |  |  | 12,5 | 40,1 |  | Р-55 Одеса - Вознесенськ -Новий Буг (Одеська та Миколаївська області) | -“- | державний бюджет | 601,57 |  | 25,54 | 131,2 | 444,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 601,57 |  | 25,54 | 131,2 | 444,82 |  |
|  |  | 40,917 | 6,4 |  | 34,517 |  |  | Р-57 Олешки - Гола Пристань -Скадовськ (Херсонська область) | -“- | державний бюджет | 104,78 | 44,85 |  | 59,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 104,78 | 44,85 |  | 59,93 |  |  |
|  |  | 45,2 | 12,1 |  | 5 | 28,1 |  | Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 703,92 | 91,57 |  | 100 | 512,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 703,92 | 91,57 |  | 100 | 512,35 |  |
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Р-61 Батурин - Конотоп - Суми (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  |  | 7,8 |  | 5 | 2,8 |  |  | Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці (Івано-Франківська та Чернівецька області) | -“- | державний бюджет | 79,52 | 24,43 | 30 | 25,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 79,52 | 24,43 | 30 | 25,09 |  |  |
|  |  | 42,39 | 5 | 10,8 | 15,39 | 11,2 |  | Р-65 Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка” - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - контрольно-пропускний пункт “Катеринівка” (Сумська та Чернігівська області) | Укравтодор | державний бюджет | 537,99 | 40 | 181,4 | 209,69 | 106,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 537,99 | 40 | 181,4 | 209,69 | 106,9 |  |
|  |  | 39,2 |  | 3,5 | 35,7 |  |  | Р-66 Контрольно-пропускний пункт “Демино-Олександрівка” - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 590,22 |  | 9,62 | 580,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 590,22 |  | 9,62 | 580,6 |  |  |
|  |  | 79,783 | 4,916 |  | 34,5 | 40,367 |  | Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 1 597,42 | 40,88 |  | 552,97 | 1 003,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 597,42 | 40,88 |  | 552,97 | 1 003,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 10,41 | 0,09 | 10,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 10,41 | 0,09 | 10,32 |  |  |  |
|  |  | 58,73 |  | 4,2 | 27,155 | 27,375 |  | Р-73 /Н-08/ - Нікополь (Дніпропетровська область) | -“- | державний бюджет | 1 188,57 | 26,07 | 30 | 500 | 632,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 188,57 | 26,07 | 30 | 500 | 632,51 |  |
|  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | Р-77 Рівне - Тучин - Гоща - /Н-25/ (Рівненська область) | -“- | державний бюджет | 4,39 | 4,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 4,39 | 4,39 |  |  |  |  |
|  |  | 6,246 | 6,2 |  | 0,046 |  |  | Р-78 Харків - Зміїв - Балаклія - Гороховатка (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 84,2 | 51 | 20 | 13,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 84,2 | 51 | 20 | 13,2 |  |  |
|  |  | 11,5 |  |  | 11,5 |  |  | Р-83 Славутич - Любеч - Ріпки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновськ - Корюківка - Семенівка - Костобобрів - Чайкине - /Н-27/ (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 89,09 |  | 0,62 | 88,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 89,09 |  | 0,62 | 88,47 |  |  |
|  |  | 6,738 | 2,8 | 3,938 |  |  |  | Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань (Черкаська область) | -“- | державний бюджет | 63,82 | 24,98 | 38,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 63,82 | 24,98 | 38,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-02-07 Джулинка - Гайворон - Благовіщенське - /М-05/ (Кіровоградська область) | -“- | державний бюджет | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | 5,882 |  | 5,882 |  |  |  | Т-02-12 Вінниця - Шпиків - Комаргород (Вінницька область) | -“- | державний бюджет | 128,05 |  | 128,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 128,05 |  | 128,05 |  |  |  |
|  |  | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  | Т-03-11 /Р-14/ - Седлище - Камінь-Каширський - Ковель - /М-19/ - Колодяжне - Локачі - /Н-17/ (Волинська область) | Укравтодор | державний бюджет | 5,18 | 5,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 5,18 | 5,18 |  |  |  |  |
|  |  | 78,1 |  |  | 6,6 | 71,5 |  | Т-04-03 Мар’янське - Берислав - /Р-47/ (Херсонська область) | -“- | державний бюджет | 873,03 | 8,46 |  | 81,33 | 783,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 873,03 | 8,46 |  | 81,33 | 783,25 |  |
|  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  | Т-05-13 Лиман - Бахмут -Горлівка (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 26,43 |  | 26,23 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 26,43 |  | 26,23 | 0,2 |  |  |
|  |  | 0,331 | 0,331 |  |  |  |  | Т-05-14 Добропілля - Лиман (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 18,50 | 18,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  |
|  |  | 10,62 | 10,62 |  |  |  |  | Т-05-15 Олександрівка - Покровськ - Костянтинопіль (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 87,93 | 87,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 87,93 | 87,93 |  |  |  |  |
|  |  | 0,233 |  | 0,233 |  |  |  | Т-05-21 /М-03/ - під’їзд до м. Святогірська (Донецька область) | -“- | державний бюджет | 15,2 | 0,2 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 15,2 | 0,2 | 15 |  |  |  |
|  |  | 0,229 | 0,229 |  |  |  |  | Т-06-08 Малин - Кочерів (Житомирська область) | -“- | державний бюджет | 20,41 | 20,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 20,41 | 20,41 |  |  |  |  |
|  |  | 44,6 |  |  | 44,6 |  |  | Т-07-18 Нижні Ворота - Воловець - Міжгір’я (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 317,5 |  | 60 | 257,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 317,5 |  | 60 | 257,5 |  |  |
|  |  | 10,801 |  |  | 10,801 |  |  | Т-07-19 Іршава - Виноградів (Закарпатська область) | -“- | державний бюджет | 174 |  |  | 174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 174 |  |  | 174 |  |  |
|  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  | Т-09-05 Делятин - Раківчик (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 59 |  | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 59 |  | 59 |  |  |  |
|  |  | 17,1 |  |  | 17,1 |  |  | Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 198 |  | 112 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 198 |  | 112 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-09-09 Снятин - Косів - Старі Кути (Івано-Франківська область) | -“- | державний бюджет | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  | 8,2 |  |  | 8,2 |  |  | Т-10-01 Ворзель - Забуччя - /М-06/ (Київська область) | Укравтодор | державний бюджет | 73,93 |  |  | 73,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 73,93 |  |  | 73,93 |  |  |
|  |  | 6,3 |  |  | 2,1 | 4,2 |  | Т-10-13 Фастів - Кожанка - Фурси - Яблунівка - Володарка (Київська область) | -“- | державний бюджет | 25 |  |  | 12,5 | 12,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 25 |  |  | 12,5 | 12,5 |  |
|  |  | 27,6 |  |  | 13,8 | 13,8 |  | Т-10-19 Феневичі - Бородянка -Макарів - Бишів (Київська область) | -“- | державний бюджет | 186,78 | 0,2 |  | 93,29 | 93,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 186,78 | 0,2 |  | 93,29 | 93,29 |  |
|  |  | 6,1 |  | 6,1 |  |  |  | Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт “Танюшівка” - Старобільськ - Бахмут (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 2,66 |  | 2,36 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 2,66 |  | 2,36 | 0,3 |  |  |
|  |  | 37,1 |  |  | 37,1 |  |  | Т-13-06 Сєвєродонецьк - Новоайдар (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 595,04 |  | 0,2 | 594,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 595,04 |  | 0,2 | 594,84 |  |  |
|  |  | 37,354 |  | 4 | 33,354 |  |  | Т-13-09 Щастя - Широкий (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 419,5 |  | 8,5 | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 419,5 |  | 8,5 | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-13-16 Під’їзд до м. Первомайська (Луганська область) | -“- | державний бюджет | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | 25,839 |  |  | 25,839 |  |  | Т-14-02 Східниця - Пісочна (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 335,71 | 0,64 | 1,09 | 333,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 335,71 | 0,64 | 1,09 | 333,97 |  |  |
|  |  | 31,1 |  |  | 31,1 |  |  | Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 308,2 |  | 43,34 | 264,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 308,2 |  | 43,34 | 264,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 15,07 | 15,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 15,07 | 15,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 1,13 | 1,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1,13 | 1,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш (Львівська область) | -“- | державний бюджет | 14,73 | 14,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 14,73 | 14,73 |  |  |  |  |
|  |  | 11,2 |  | 8,2 | 3 |  |  | Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку “Чорноморка” (Миколаївська область) | -“- | державний бюджет | 138,1 | 43,56 | 48,68 | 45,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 138,1 | 43,56 | 48,68 | 45,86 |  |  |
|  |  | 39,742 | 39,742 |  |  |  |  | Т-15-08 Калинівка - Снігурівка (Миколаївська область) | Укравтодор | державний бюджет | 34,04 | 34,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 34,04 | 34,04 |  |  |  |  |
|  |  | 36,9 |  |  | 36,9 |  |  | Т-15-13 Нечаяне - Очаків (Миколаївська область) | -“- | державний бюджет | 606,13 |  |  | 606,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 606,13 |  |  | 606,13 |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | Т-16-07 Ізмаїл - Кілія - Вилкове (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 54 |  |  | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 54 |  |  | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-16-08 Болград - Кубей - Арциз (до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 55 “Т-16-08 Болград - Червоноармійське - Арциз - Сарата”) (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  | 14,258 |  |  | 14,258 |  |  | Т-16-10 /Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під’їздом до смт Сергіївка (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 352,44 |  | 0,06 | 352,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 352,44 |  | 0,06 | 352,38 |  |  |
|  |  | 23,497 | 3,626 | 1,5 | 9,571 | 8,8 |  | Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” - Тарутине - Арциз - Сарата (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 390,9 | 30 | 41 | 139,9 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 390,9 | 30 | 41 | 139,9 | 180 |  |
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Т-16-47 /Н-33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжійка - /М-27/ (Одеська область) | -“- | державний бюджет | 119,21 |  |  | 119,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 119,21 |  |  | 119,21 |  |  |
|  |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  | Т-17-16 Хорол - Семенівка - Кременчук (через с. Бочки) (Полтавська область) | -“- | державний бюджет | 38 | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 38 | 38 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 2 |  | 15 |  |  | Т-18-04 Корець - Славута - Антоніни (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 158,53 | 8,53 |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 158,53 | 8,53 |  | 150 |  |  |
|  |  | 4,2 |  |  |  | 4,2 |  | Т-19-06 Контрольно-пропускний пункт “Рижівка” - Білопілля - Миколаївка - Лебедин - Лантратівка (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 52 |  |  |  | 52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 52 |  |  |  | 52 |  |
|  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |  |  | Т-19-12 Шостка - Ямпіль (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Т-19-13 Ромни - Липова Долина - Тростянець -Мезенівка (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 50,2 |  |  | 50,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 50,2 |  |  | 50,2 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | Т-19-14 Хмелів - Чернеча Слобода - Буринь (Сумська область) | Укравтодор | державний бюджет | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 50 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | Т-21-01 /М-18/ - Мерефа - Зміїв (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт “Чугунівка” (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 87,69 | 52,21 | 35,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 87,69 | 52,21 | 35,48 |  |  |  |
|  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  | Т-21-06 /М-03/ - Старий Мерчик - Мурафа - Краснокутськ (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 1,036 | 1 |  | 0,036 |  |  | Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 18 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 18 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 16,549 |  | 2,5 | 14,049 |  |  | Т-21-11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 232,7 |  | 20 | 212,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 232,7 |  | 20 | 212,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-21-17 Дергачі - Козача Лопань - /М-20/ (Харківська область) | -“- | державний бюджет | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  | Т-23-02 Чернелівка - Городок - Смотрич (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 24,57 |  | 24,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 24,57 |  | 24,57 |  |  |  |
|  |  | 5,247 | 5,247 |  |  |  |  | Т-23-06 Шепетівка - Старокостянтинів (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 9,57 | 9,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 9,57 | 9,57 |  |  |  |  |
|  |  | 6,372 | 2,882 | 3,49 |  |  |  | Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 43,7 | 6,63 | 37,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 43,7 | 6,63 | 37,07 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | Т-23-11 Хмельницький - Волочиськ (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 78,25 |  | 6,25 | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 78,25 |  | 6,25 | 72 |  |  |
|  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  | Т-23-17 Кам’янець-Подільський - Стара Ушиця (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 5,43 |  | 5,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 5,43 |  | 5,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-23-26 Старокостянтинів - Шрубків (Хмельницька область) | -“- | державний бюджет | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша (Черкаська область) | Укравтодор | державний бюджет | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  | Т-24-16 /М-12/ - Сушківка - Вільшана - Слобідка - Рогова - Перегонівка (Черкаська область) | -“- | державний бюджет | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  |
|  |  | 11,04 |  | 0,04 | 11 |  |  | Т-25-03 Вільне - Кролевець (Сумська область) | -“- | державний бюджет | 86,57 |  | 0,57 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 86,57 |  | 0,57 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 17 |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 17 |  |  | 17 |  |  |
|  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | Т-25-28 Козелець - Бобровиця (Чернігівська область) | -“- | державний бюджет | 43,1 | 43,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 43,1 | 43,1 |  |  |  |  |
| Усього за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 729,75 | 13 295,7 | 14 000,7 | 28 790,36 |  | 12 643 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 68 729,75 | 13 295,7 | 14 000,7 | 28 790,36 | 12 643 |  |
| V. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення |  |  |  |  |  |  |  | М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород) (Львівська область) | -“- | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 973,62 | 217,42 | 284,45 | 220 | 251,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 973,62 | 217,42 | 284,45 | 220 | 251,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | інші автомобільні дороги державного значення | -“- | державний бюджет | 32 577,98 | 3 445,3 | 6 300 | 5 932,68 | 8 300 | 8 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 32 577,98 | 3 445,3 | 6 300 | 5 932,68 | 8 300 | 8 600 |
| Усього за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 551,6 | 3 662,72 | 6 584,45 | 6 152,68 | 8 551,75 | 8 600 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 32 577,98 | 3 445,3 | 6 300 | 5 932,68 | 8 300 | 8 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 973,62 | 217,42 | 284,45 | 220 | 251,75 |  |
| VІ. Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років |  |  |  |  |  |  |  | проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | -“- | державний бюджет | 1 277,79 | 172,31 | 212,36 | 393,13 | 230 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 316,57 | 43,49 | 127,92 | 120,6 | 24,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 594,36 | 215,8 | 340,27 | 513,73 | 254,56 | 270 |
| Усього за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 594,36 | 215,8 | 340,27 | 513,73 | 254,56 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 277,79 | 172,31 | 212,36 | 393,13 | 230 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 316,57 | 43,49 | 127,92 | 120,6 | 24,56 |  |
| VІІ. Забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства | кількість проведених науково-дослідних та дослідно-конструк-торських робіт, одиниць | 565 | 125 | 105 | 110 | 110 | 115 | проведення наукових досліджень щодо функціонування та розвитку дорожнього господарства | Укравтодор | державний бюджет | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Усього за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| VІІІ. Забезпечення контролю якості дорожніх робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Забезпечення контролю якості дорожніх робіт |  |  |  |  |  |  |  | забезпечення контролю якості дорожніх робіт | -“- | державний бюджет | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
| Усього за завданням 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 149,71 | 29,76 | 29,95 | 30 | 30 | 30 |
| IХ. Створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг та інших інформаційних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Створення геоінформаційної системи |  |  |  |  |  |  |  | створення геоінформаційної системи керування станом автомобільних доріг та інших інформаційних систем | -“- | державний бюджет | 240 |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 111,48 |  |  | 91,48 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 451,06 |  |  | 191,92 | 402,68 | 856,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 802,54 |  |  | 363,41 | 502,68 | 936,45 |
| Усього за завданням 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 802,54 |  |  | 363,41 | 502,68 | 936,45 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 240 |  |  | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 111,48 |  |  | 91,48 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 1 451,06 |  |  | 191,92 | 402,68 | 856,45 |
| Х. Співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов’язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, а також із презентацією інвестиційних проектів під час здійснення міжнародних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Співфінансу- вання міжнародних заходів |  |  |  |  |  |  |  | співфінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, нагляд за їх виконанням, витрати, пов’язані з підготовкою та реалізацією угод щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, а також із презентацією інвестиційних проектів під час здійснення міжнародних заходів | Укравтодор | державний бюджет | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
| Усього за завданням 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1 826,71 | 211,69 | 355,34 | 531,82 | 333 | 394,87 |
| ХI. Здійснення соціальних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Утримання медичних закладів |  |  |  |  |  |  |  | утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС | -“- | державний бюджет | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Усього за завданням 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 107 | 19,4 | 21 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| ХІI. Виконання зобов’язань за кредитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Погашення зобов’язань за кредитами |  |  |  |  |  |  |  | здійснення бюджетних видатків на виконання боргових зобов’язань | -“- | державний бюджет | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
| Усього за завданням 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 32 756,03 | 5 359,92 | 7 469,38 | 5 610,63 | 6 837,46 | 7 478,64 |
| ХІІI. Розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій | кількість одиниць дорожньої техніки | 67 | 67 |  |  |  |  | придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств АТ “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” | Укравтодор | державний бюджет | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
| Усього за завданням 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 310 | 216,97 | 93,03 |  |  |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 334,19 | 30 050,04 | 40 961,55 | 86 673,9 | 86 103,83 | 97 544,87 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 220 297,41 | 26 327,77 | 35 983,81 | 64 190,43 | 46 142,37 | 47 653,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти МФО | 20 255,47 | 3 722,27 | 4 463,64 | 4 440 | 3 910,3 | 3 719,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інвесторів | 100 781,31 |  | 514,1 | 18 043,47 | 36 051,17 | 46 172,58 |